Администрация городского округа город Кулебаки

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2020-2022 годы»

В соответствии со ст.168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 года №159 – З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» и постановлением Правительства Нижегородской области от 20 июня 2014 года № 409 «Об утверждении порядка утверждения краткосрочных планов реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» и руководствуясь ст.39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить краткосрочный план реализации государственной региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2020 – 2022 годы. 2. Отделу организации и контроля управления делами (Е.А.Дорофеева) опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки http:// кулебаки-округ.рф. 3. Отделу ЖКХ и обеспечения ТЭР (Д.В.Буканов) разместить настоящее постановление в государственной информационной системе ГИС ЖКХ. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Кулебаки О.В.Чиндясова.

| Глава администрации |  | Л.А. Узякова |
| --- | --- | --- |

Паспорт Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Кулебаки на 2020-2022 годы Наименование Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Кулебаки на 2020-2022 годы Основание для разработки Жилищный кодекс, Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года №159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»,Постановление Правительства Нижегородской области от 24 сентября 2019 года №672 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2020 год», Постановление Правительства Нижегородскойобласти от 20 июня 2014 года № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации государственной региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», Постановлением Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года № 208 «Об утверждении государственной региональной адресной программой по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» Разработчик Администрация городского округа город Кулебаки (далее Администрация г.о.г. Кулебаки) Цели и задачи Краткосрочный план разрабатывается и утверждается в целях: 1) обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 2) достижения планируемых показателей выполнения государственной региональной адресной программы; 3) конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 4) уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 5) уточнения стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 6) определения объема государственной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и (или) местного бюджетов (далее - поддержка); 7) своевременного внесения изменений в муниципальную адресную программу. Сроки реализации 2020-2022 годы Объемы и источники финансирования Взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Планируемый объем средств на 2020-2022 г. на капитальный ремонт: всего – 105498696руб. в т.ч.: - 2020 год – 21017963 руб. - 2021 год - 29793332 руб. - 2022 год – 54687401руб. Исполнители Администрация г.о.г. Кулебаки Некоммерческая организация – «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее Региональный оператор) Управляющие организации: МП «Кулебакская ДомоУправляющая Компания», ООО «Гремячевский коммунальный комплекс», Товарищества собственников недвижимости Ожидаемые результаты Выполнение капитального ремонта общего имущества МКД, улучшение качества жилищных условий населения, уменьшение физического износа многоквартирных домов, продление срока эксплуатации жилых домов. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты Непосредственные результаты: Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов составит 51787 кв.м. Общее количество капитально отремонтированных многоквартирных домов составит 33 ед. Контроль за ходом реализации Региональный оператор, Государственная жилищная инспекция Нижегородской области, Администрация г.о.г. Кулебаки, собственники помещений. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения Краткосрочный план реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, разработан в отношении многоквартирных домов г.о.г. Кулебаки (далее – Краткосрочный план) в рамках реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Законом Нижегородской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» от 28 ноября 2013 года №159-З, Порядком утверждения краткосрочных планов реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 №409. Краткосрочный план предусматривает реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории г.о.г. Кулебаки в период с 2020 по 2022 годы согласно Приложениям 1,2,3 к краткосрочному плану. С вступлением в действие Жилищного кодекса РФ обязанность по проведению капитального ремонта многоквартирных домов возложена и на собственников помещений. В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт. Цели и задачи краткосрочного плана Основными целями Краткосрочного плана являются: планирование и обеспечение своевременного проведения капитального ремонта, обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан. Для достижения поставленной цели Краткосрочного плана предусматривается решение следующих задач: - проведение капитального ремонта кровель многоквартирных домов, проведение капитального ремонта систем инженерно-технического обеспечения и строительных конструкций многоквартирных домов, соответствующих нормативным срокам проведения их капитального ремонта; - приведение состояния многоквартирных домов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; - улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - привлечение собственников жилых помещений многоквартирных домов к управлению домом; - проведение разъяснительной работы с собственниками жилых помещений по их ответственности за содержание общей собственности многоквартирных домов и за нормативное техническое состояние многоквартирных домов; - создание условий для заинтересованности собственников жилых помещений в капитальном ремонте многоквартирных домов. Система мероприятий, включающих в себя виды работ Состав работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, определен в соответствии с Законом Нижегородской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» от 28 ноября 2013 № 159-З и включает в себя: Виды работ капитального ремонта на многоквартирных домах: - ремонт внутридомовых инженерных сетей - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений - ремонт фундамента - ремонт фасада -установка или замена коллективных (общедомовых) ПУ и УУ; - ремонт системы газоснабжения. Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации программы Нижегородской области по капитальному ремонту в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории г.о.г. Кулебаки Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2020- 2022 годы (Приложение 2 и 3). 4. Информационное и методическое обеспечение Краткосрочного плана Вся информация, связанная с разработкой и реализацией Краткосрочного плана, размещается на всех доступных средствах массовой информации, включая: а)официальный сайт администрации г.о.г. Кулебакиhttp://кулебаки-округ.рф/; б) официальные печатные издания органов местного самоуправления; в) информация собственников помещений: общие собрания собственников помещений, размещения информации на досках объявлений: о планируемых объемах работ, о привлеченных исполнителях работ (подрядчиках), о дате начала и окончания работ и т.д.; г) Государственная информационная система ГИС ЖКХ. 5. Контроль за ходом реализации Краткосрочного плана Контроль за ходом реализации региональной адресной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляет Региональный оператор, Государственная жилищная инспекция Нижегородской области, Организации строительного контроля, управляющие организации, Администрация г.о.г. Кулебаки, собственники помещений в многоквартирном доме. ____________________________

| Приложение1 Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, на 2020-2022 годы |
| --- |
| Прогноз по финансовому обеспечению выполнения работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, находящихся на территории Нижегородской области, и формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, на 2020-2022 гг |
| №п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт | Доля, направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году** | Планируемые средва на капитальный ремонт |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе |
|  |  |  | у регионального оператора (РО)* | на спец. счете у реионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,0 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 25 | Городской округ город Кулебаки |
| Всего по городскому округу город Кулебаки на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 306 369 | 105 498 696 | 80 604 627 |  | 24 894 069 |
| Итого на 2020 год | 466 522,91 | 462 006,62 |  | 4 516,29 |  |  | 6,30 | 2 939 095 | 2 910 642 |  | 28 453 | 85,3 |  |  | 95 |  |  |  |  | -7 285 703 | 21 017 963 | 21 017 963 |  |  |
| Итого на 2021 год | 466 522,91 | 462 006,62 |  | 4 516,29 |  |  | 6,30 | 2 939 095 | 2 910 642 |  | 28 453 | 85,3 |  |  | 95 |  |  |  |  | 1 489 667 | 29 793 332 | 29 793 332 |  |  |
| Итого на 2022 год | 466 522,91 | 462 006,62 |  | 4 516,29 |  |  | 6,30 | 2 939 095 | 2 910 642 |  | 28 453 | 85,3 |  |  | 95 |  |  |  |  | 1 489 667 | 54 687 401 | 29 793 332 |  | 24 894 069 |

Приложение 2

| Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020-2022 годах, включенных в краткосрочный план |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | мм.гггг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 25 | Городской округ город Кулебаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городскому округу город Кулебаки на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  | 51 787 | 40 049 | 37 126 |  | 37 126 | 1 570 | 168 635 647 |  |  |  | 168 635 647 | 168 635 647 | 153 250 973 | 12 125 701 | 3 258 973 |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  | 4 861 | 2 431 | 2 431 |  | 2 431 | 91 | 21 013 251 |  |  |  | 21 013 251 | 21 013 251 | 19 185 347 | 1 423 266 | 404 638 |  |  |  |  |
| 1 | г Кулебаки, ул Степана Разина, д 99 | 1930 | 1930 | РО | дерев. | 2 | 1 | 576 | 288 | 288 |  | 288 | 13 | 4 882 906 |  |  |  | 4 882 906 | 4 882 906 | 4 396 774 | 392 042 | 94 090 |  | 16962 | 18793 | 12.2020 |
| 2 | г Кулебаки, ул КНС, д 4 | 1960 | 1960 | РО | кирп. | 2 | 1 | 566 | 283 | 283 |  | 283 | 14 | 2 370 194 |  |  |  | 2 370 194 | 2 370 194 | 2 113 640 | 211 322 | 45 232 |  | 9370 | 18793 | 12.2020 |
| 3 | г Кулебаки, ул Матвеичева, д 11 | 1930 | 1930 | РО | дерев. | 2 | 2 | 807 | 404 | 404 |  | 404 | 18 | 3 216 639 |  |  |  | 3 216 639 | 3 216 639 | 3 002 277 | 150 114 | 64 248 |  | 7969 | 18793 | 12.2020 |
| 4 | г Кулебаки, пер 2-ой Зеленый, д 11 | 1930 | 1930 | РО | дерев. | 2 | 2 | 654 | 327 | 327 |  | 327 | 13 | 3 037 894 |  |  |  | 3 037 894 | 3 037 894 | 2 835 444 | 141 772 | 60 678 |  | 9287 | 18793 | 12.2020 |
| 5 | г Кулебаки, ул Кирюхина, д 9 | 1958 | 1958 | РО | кирп. | 2 | 2 | 1 694 | 847 | 847 |  | 847 | 21 | 5 984 927 |  |  |  | 5 984 927 | 5 984 927 | 5 511 198 | 361 715 | 112 014 |  | 6740 | 18793 | 12.2020 |
| 6 | г Кулебаки, ул КНС, д 18 | 1959 | 1959 | РО | кирп. | 2 | 1 | 564 | 282 | 282 |  | 282 | 12 | 1 520 691 |  |  |  | 1 520 691 | 1 520 691 | 1 326 014 | 166 301 | 28 376 |  | 5393 | 18793 | 12.2020 |
| Итого по МО на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  | 11 200 | 7 892 | 7 892 |  | 7 892 | 304 | 29 793 332 |  |  |  | 29 793 332 | 29 793 332 | 26 895 858 | 2 321 908 | 575 566 |  |  |  |  |
| 1 | г Кулебаки, ул Кирюхина, д 11 | 1962 | 1962 | РО | кирп. | 2 | 2 | 1 111 | 555 | 555 |  | 555 | 27 | 4 044 203 |  |  |  | 4 044 203 | 4 044 203 | 3 681 355 | 284 068 | 78 780 |  | 7283 | 19216 | 12.2021 |
| 2 | г Кулебаки, ул Маяковского, д 139, лит Б | 1974 | 1974 | РО | кирп. | 2 | 1 | 583 | 291 | 291 |  | 291 | 16 | 2 354 194 |  |  |  | 2 354 194 | 2 354 194 | 2 057 303 | 252 865 | 44 026 |  | 8081 | 19216 | 12.2021 |
| 3 | г Кулебаки, ул Мира, д 27 | 1960 | 1960 | РО | кирп. | 2 | 2 | 1 292 | 646 | 646 |  | 646 | 16 | 4 740 589 |  |  |  | 4 740 589 | 4 740 589 | 4 284 665 | 364 233 | 91 691 |  | 7339 | 19216 | 12.2021 |
| 4 | г Кулебаки, ул Войкова, д 12 | 1929 | 1929 | РО | кирп. | 2 | 1 | 625 | 313 | 313 |  | 313 | 9 | 2 383 817 |  |  |  | 2 383 817 | 2 383 817 | 2 084 952 | 254 248 | 44 617 |  | 7625 | 19216 | 12.2021 |
| 5 | г Кулебаки, ул Кирюхина, д 9 | 1958 | 1958 | РО | кирп. | 2 | 2 | 1 694 | 847 | 847 |  | 847 | 21 | 861 587 |  |  |  | 861 587 | 861 587 | 757 502 | 87 875 | 16 210 |  | 1017 | 19216 | 12.2021 |
| 6 | г Кулебаки, ул Кирюхина, д 6 | 1959 | 1959 | РО | кирп. | 2 | 2 | 519 | 260 | 260 |  | 260 | 14 | 2 120 068 |  |  |  | 2 120 068 | 2 120 068 | 1 838 780 | 241 939 | 39 349 |  | 8169 | 19216 | 12.2021 |
| 7 | г Кулебаки, ул Степана Разина, д 110 | 1960 | 1960 | РО | дерев. | 1 | 3 | 583 | 583 | 583 |  | 583 | 29 | 8 740 963 |  |  |  | 8 740 963 | 8 740 963 | 7 946 471 | 624 438 | 170 054 |  | 14993 | 19216 | 12.2021 |
| 8 | г Кулебаки, ул Адмирала Макарова, д 57 | 1991 | 1991 | РО | кирп. | 5 | 6 | 4 794 | 4 397 | 4 397 |  | 4 397 | 172 | 4 547 911 |  |  |  | 4 547 911 | 4 547 911 | 4 244 830 | 212 242 | 90 839 |  | 1034 | 19216 | 12.2021 |
| Итого по МО на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  | 35 727 | 29 727 | 26 803 |  | 26 803 | 1 175 | 117 829 064 |  |  |  | 117 829 064 | 117 829 064 | 107 169 768 | 8 380 527 | 2 278 769 |  |  |  |  |
| 1 | г Кулебаки, ул Воровского, д 72 | 1980 | 2016 | спецсчет ТСЖ | панел. | 5 | 6 | 5 194 | 4 516 | 4 516 |  | 4 516 | 151 | 24 894 069 |  |  |  | 24 894 069 | 24 894 069 | 23 095 081 | 1 304 754 | 494 234 |  | 5512 | 19648 | 12.2022 |
| 2 | г Кулебаки, ул Войкова, д 11 | 1930 | 1930 | РО | кирп. | 2 | 1 | 679 | 340 | 340 |  | 340 | 9 | 2 496 158 |  |  |  | 2 496 158 | 2 496 158 | 2 189 807 | 259 490 | 46 861 |  | 7351 | 19648 | 12.2022 |
| 3 | рп Гремячево, ул Труда, д 6 | 1975 | 2003 | РО | Панели | 2 | 2 | 653 | 653 | 533 |  | 533 | 21 | 1 425 363 |  |  |  | 1 425 363 | 1 425 363 | 1 190 371 | 209 519 | 25 473 |  | 2181 | 19648 | 12.2022 |
| 4 | рп Гремячево, ул Горняков, д 11 | 1974 | 2009 | РО | Кирпич | 2 | 3 | 873 | 873 | 719 |  | 719 | 36 | 1 854 914 |  |  |  | 1 854 914 | 1 854 914 | 1 591 296 | 229 565 | 34 053 |  | 2580 | 19648 | 12.2022 |
| 5 | рп Гремячево, ул Труда, д 1 | 1974 | 2009 | РО | Панели | 3 | 2 | 986 | 986 | 774 |  | 774 | 43 | 2 073 721 |  |  |  | 2 073 721 | 2 073 721 | 1 795 521 | 239 776 | 38 424 |  | 2679 | 19648 | 12.2022 |
| 6 | рп Гремячево, ул Труда, д 4 | 1975 | 2009 | РО | Панели | 2 | 2 | 652 | 652 | 574 |  | 574 | 27 | 1 422 649 |  |  |  | 1 422 649 | 1 422 649 | 1 187 838 | 209 392 | 25 419 |  | 2478 | 19648 | 12.2022 |
| 7 | рп Гремячево, ул Мира, д 1 | 1976 | 2009 | РО | Кирпич | 2 | 3 | 862 | 862 | 708 |  | 708 | 29 | 1 831 863 |  |  |  | 1 831 863 | 1 831 863 | 1 569 781 | 228 489 | 33 593 |  | 2587 | 19648 | 12.2022 |
| 8 | г Кулебаки, ул Войкова, д 20 | 1951 | 1951 | РО | кирп. | 2 | 2 | 1 025 | 513 | 513 |  | 513 | 22 | 1 962 548 |  |  |  | 1 962 548 | 1 962 548 | 1 691 757 | 234 588 | 36 203 |  | 3829 | 19648 | 12.2022 |
| 9 | г Кулебаки, ул Войкова, д 17 | 1953 | 1953 | РО | кирп. | 2 | 2 | 1 054 | 527 | 527 |  | 527 | 20 | 1 913 579 |  |  |  | 1 913 579 | 1 913 579 | 1 646 051 | 232 303 | 35 225 |  | 3633 | 19648 | 12.2022 |
| 10 | г Кулебаки, ул КНС, д 21 | 1959 | 1959 | РО | кирп. | 2 | 1 | 572 | 286 | 286 |  | 286 | 12 | 1 061 323 |  |  |  | 1 061 323 | 1 061 323 | 850 591 | 192 530 | 18 202 |  | 3710 | 19648 | 12.2022 |
| 11 | г Кулебаки, ул Воровского, д 74 | 1980 | 1980 | РО | панел. | 5 | 6 | 3 857 | 3 857 | 3 857 |  | 3 857 | 151 | 8 155 951 |  |  |  | 8 155 951 | 8 155 951 | 7 565 756 | 428 288 | 161 907 |  | 2115 | 19648 | 12.2022 |
| 12 | рп Гремячево, ул Горняков, д 5 | 2003 | 2003 | РО | панели | 3 | 3 | 1 422 | 1 422 | 1 146 |  | 1 146 | 62 | 7 632 970 |  |  |  | 7 632 970 | 7 632 970 | 7 018 542 | 475 230 | 139 198 |  | 6212 | 19648 | 12.2022 |
| 13 | рп Гремячево, ул Ленина, д 28 | 1983 | 2003 | РО | Кирпич | 5 | 6 | 4 130 | 4 130 | 3 411 |  | 3 411 | 173 | 16 970 608 |  |  |  | 16 970 608 | 16 970 608 | 15 699 653 | 934 983 | 335 972 |  | 4975 | 19648 | 12.2022 |
| 14 | рп Гремячево, ул Мира, д 5 | 1976 | 2003 | РО | Кирпич | 2 | 3 | 884 | 884 | 687 |  | 687 | 32 | 2 969 608 |  |  |  | 2 969 608 | 2 969 608 | 2 631 705 | 281 585 | 56 318 |  | 4320 | 19648 | 12.2022 |
| 15 | рп Гремячево, ул Ленина, д 25 | 1985 | 2003 | РО | Кирпич | 5 | 6 | 4 147 | 4 147 | 3 408 |  | 3 408 | 167 | 17 040 205 |  |  |  | 17 040 205 | 17 040 205 | 15 764 612 | 938 231 | 337 362 |  | 5000 | 19648 | 12.2022 |
| 16 | рп Гремячево, ул Горняков, д 4 | 1977 | 2003 | РО | Панели | 3 | 3 | 1 421 | 1 421 | 1 148 |  | 1 148 | 59 | 4 944 843 |  |  |  | 4 944 843 | 4 944 843 | 4 475 307 | 373 765 | 95 771 |  | 4308 | 19648 | 12.2022 |
| 17 | г Кулебаки, ул Мира, д 3 | 1955 | 1955 | РО | кирп. | 2 | 2 | 1 240 | 620 | 620 |  | 620 | 29 | 4 488 056 |  |  |  | 4 488 056 | 4 488 056 | 4 048 961 | 352 448 | 86 647 |  | 7236 | 19648 | 12.2022 |
| 18 | г Кулебаки, ул Войкова, д 13 | 1929 | 1929 | РО | кирп. | 2 | 2 | 996 | 498 | 498 |  | 498 | 21 | 3 591 614 |  |  |  | 3 591 614 | 3 591 614 | 3 212 259 | 310 613 | 68 742 |  | 7215 | 19648 | 12.2022 |
| 19 | г Кулебаки, ул Мира, д 9 | 1956 | 1956 | РО | кирп. | 2 | 2 | 1 144 | 572 | 572 |  | 572 | 18 | 4 526 858 |  |  |  | 4 526 858 | 4 526 858 | 4 090 948 | 350 217 | 85 693 |  | 7765 | 19648 | 12.2022 |
| 20 | г Кулебаки, ул КНС, д 18 | 1959 | 1959 | РО | кирп. | 2 | 1 | 564 | 282 | 282 |  | 282 | 12 | 192 588 |  |  |  | 192 588 | 192 588 | 127 235 | 62 631 | 2 722 |  | 683 | 19648 | 12.2022 |
| 21 | г Кулебаки, ул Кирюхина, д 12 | 1962 | 1962 | РО | кирп. | 2 | 2 | 1 119 | 559 | 559 |  | 559 | 27 | 5 174 653 |  |  |  | 5 174 653 | 5 174 653 | 4 689 802 | 384 490 | 100 361 |  | 9251 | 19648 | 12.2022 |
| 22 | г Кулебаки, ул Степана Разина, д 99 | 1930 | 1930 | РО | дерев. | 2 | 1 | 576 | 288 | 288 |  | 288 | 13 | 187 561 |  |  |  | 187 561 | 187 561 | 175 062 | 8 753 | 3 746 |  | 652 | 19648 | 12.2022 |
| 23 | г Кулебаки, ул КНС, д 4 | 1960 | 1960 | РО | кирп. | 2 | 1 | 566 | 283 | 283 |  | 283 | 14 | 420 337 |  |  |  | 420 337 | 420 337 | 345 657 | 67 283 | 7 397 |  | 475 | 19648 | 12.2022 |
| 24 | г Кулебаки, ул Кирюхина, д 11 | 1962 | 1962 | РО | кирп. | 2 | 2 | 1 111 | 555 | 555 |  | 555 | 27 | 597 025 |  |  |  | 597 025 | 597 025 | 516 175 | 71 604 | 9 246 |  | 924 | 19648 | 12.2022 |

| Приложение 3 Реестр видов работ и услуг в многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020-2022 годах, включенных в краткосрочный план |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | Всего ПИР | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |  |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 25 | Городской округ город Кулебаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городскому округу город Кулебаки на 2020-2022 годы |  | 168 635 647 | 153 250 973 | 58 624 525 | 4 550 | 8 675 543 | 13 050 | 22 808 186 | 5 671 | 14 739 633 | 2 631 | 3 330 499 | 1 848 | 3 478 564 | 2 877 | 5 592 100 |  |  | 2 547 | 10 808 424 | 4 819 | 4 238 922 | 18 933 | 41 818 015 |  | 5 890 | 37 761 087 |  |  | 12 125 701 | 7 725 701 |  | 1 500 000 | 2 900 000 | 3 258 973 |  |
| Итого по МО на 2020 год |  | 21 013 251 | 19 185 347 | 2 218 744 |  |  | 454 | 1 640 827 | 55 | 129 897 | 95 | 171 128 |  |  | 90 | 276 892 |  |  | 1 266 | 3 660 299 |  |  | 2 898 | 8 364 485 |  | 326 | 4 941 819 |  |  | 1 423 266 | 973 266 |  | 50 000 | 400 000 | 404 638 |  |
| 1 | г Кулебаки, ул Степана Разина, д 99 | 4 882 906 | 4 396 774 | 609 114 |  |  | 95,00 | 479 217 | 55,00 | 129 897 |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,58 | 835 271 |  |  | 410,00 | 1 571 760 |  | 57,70 | 1 380 629 |  |  | 392 042 | 242 042 |  | 50 000 | 100 000 | 94 090 |  |
| 2 | г Кулебаки, ул КНС, д 4 | 2 370 194 | 2 113 640 | 42 862 |  |  |  |  |  |  | 45,00 | 42 862 |  |  |  |  |  |  | 253,66 | 617 035 |  |  | 401,00 | 739 921 |  | 70,30 | 713 822 |  |  | 211 322 | 111 322 |  |  | 100 000 | 45 232 |  |
| 3 | г Кулебаки, ул Матвеичева, д 11 | 3 216 639 | 3 002 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,57 | 880 018 |  |  | 553,60 | 2 122 259 |  |  |  |  |  | 150 114 | 150 114 |  |  |  | 64 248 |  |
| 4 | г Кулебаки, пер 2-ой Зеленый, д 11 | 3 037 894 | 2 835 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,57 | 713 185 |  |  | 553,60 | 2 122 259 |  |  |  |  |  | 141 772 | 141 772 |  |  |  | 60 678 |  |
| 5 | г Кулебаки, ул Кирюхина, д 9 | 5 984 927 | 5 511 198 | 1 566 768 |  |  | 359,00 | 1 161 610 |  |  | 50,00 | 128 266 |  |  | 90,00 | 276 892 |  |  |  |  |  |  | 980,00 | 1 808 286 |  | 128,00 | 2 136 144 |  |  | 361 715 | 261 715 |  |  | 100 000 | 112 014 |  |
| 6 | г Кулебаки, ул КНС, д 18 | 1 520 691 | 1 326 014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,31 | 614 790 |  |  |  |  |  | 70,30 | 711 224 |  |  | 166 301 | 66 301 |  |  | 100 000 | 28 376 |  |
| Итого по МО на 2021 год |  | 29 793 332 | 26 895 858 | 6 113 516 | 480 | 1 290 408 | 1 335 | 2 617 987 | 800 | 1 326 275 | 212 | 214 067 | 110 | 150 548 | 270 | 514 231 |  |  |  |  |  |  | 6 354 | 12 778 797 |  | 523 | 8 003 545 |  |  | 2 321 908 | 1 421 908 |  | 300 000 | 600 000 | 575 566 |  |
| 1 | г Кулебаки, ул Кирюхина, д 11 | 4 044 203 | 3 681 355 | 1 007 669 | 120,00 | 246 091 | 359,00 | 761 578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,00 | 1 273 181 |  | 97,50 | 1 400 505 |  |  | 284 068 | 184 068 |  |  | 100 000 | 78 780 |  |
| 2 | г Кулебаки, ул Маяковского, д 139, лит Б | 2 354 194 | 2 057 303 | 399 926 | 50,00 | 129 113 |  |  | 147,00 | 131 449 | 35,00 | 44 120 |  |  | 50,00 | 95 244 |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 922 595 |  | 65,00 | 734 782 |  |  | 252 865 | 102 865 |  | 50 000 | 100 000 | 44 026 |  |
| 3 | г Кулебаки, ул Мира, д 27 | 4 740 589 | 4 284 665 | 1 463 648 | 100,00 | 286 272 | 615,00 | 885 924 | 133,00 | 291 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 1 191 845 |  | 95,60 | 1 629 172 |  |  | 364 233 | 214 233 |  | 50 000 | 100 000 | 91 691 |  |
| 4 | г Кулебаки, ул Войкова, д 12 | 2 383 817 | 2 084 952 | 429 182 | 50,00 | 138 558 |  |  | 64,00 | 141 065 | 40,00 | 47 348 |  |  | 40,00 | 102 211 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 867 239 |  | 70,30 | 788 531 |  |  | 254 248 | 104 248 |  | 50 000 | 100 000 | 44 617 |  |
| 5 | г Кулебаки, ул Степана Разина, д 110 | 8 740 963 | 7 946 471 | 1 738 622 |  |  | 361,00 | 970 485 | 124,00 | 263 061 | 100,00 | 122 599 | 110,00 | 150 548 | 100,00 | 231 929 |  |  |  |  |  |  | 890,00 | 3 411 868 |  | 123,90 | 2 795 981 |  |  | 624 438 | 474 438 |  | 50 000 | 100 000 | 170 054 |  |
| 6 | г Кулебаки, ул Кирюхина, д 9 | 861 587 | 757 502 | 757 502 | 100,00 | 375 355 |  |  | 170,00 | 382 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 875 | 37 875 |  | 50 000 |  | 16 210 |  |
| 7 | г Кулебаки, ул Кирюхина, д 6 | 2 120 068 | 1 838 780 | 316 967 | 60,00 | 115 019 |  |  | 161,50 | 117 101 | 37,00 |  |  |  | 80,00 | 84 847 |  |  |  |  |  |  | 470,00 | 867 239 |  | 70,30 | 654 574 |  |  | 241 939 | 91 939 |  | 50 000 | 100 000 | 39 349 |  |
| 8 | г Кулебаки, ул Адмирала Макарова, д 57 | 4 547 911 | 4 244 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2758,08 | 4 244 830 |  |  |  |  |  | 212 242 | 212 242 |  |  |  | 90 839 |  |
| Итого по МО на 2022 год |  | 117 829 064 | 107 169 768 | 50 292 265 | 4 070 | 7 385 135 | 11 261 | 18 549 372 | 4 816 | 13 283 461 | 2 324 | 2 945 304 | 1 738 | 3 328 016 | 2 517 | 4 800 977 |  |  | 1 281 | 7 148 125 | 4 819 | 4 238 922 | 9 680 | 20 674 733 |  | 5 041 | 24 815 723 |  |  | 8 380 527 | 5 330 527 |  | 1 150 000 | 1 900 000 | 2 278 769 |  |
| 1 | г Кулебаки, ул Воровского, д 72 | 24 894 069 | 23 095 081 | 10 033 796 | 600,00 | 1 604 909 | 2447,00 | 3 753 624 | 610,00 | 2 037 840 | 450,00 | 612 635 | 450,00 | 1 174 777 | 450,00 | 850 011 |  |  | 800,00 | 5 928 618 | 1200,00 | 1 249 386 | 2800,00 | 4 359 575 |  | 530,00 | 1 523 706 |  |  | 1 304 754 | 1 154 754 |  | 50 000 | 100 000 | 494 234 |  |
| 2 | г Кулебаки, ул Войкова, д 11 | 2 496 158 | 2 189 807 | 466 138 | 50,00 | 150 489 |  |  | 47,00 | 153 212 | 40,00 | 51 425 |  |  | 38,00 | 111 012 |  |  |  |  |  |  | 470,00 | 867 239 |  |  | 856 430 |  |  | 259 490 | 109 490 |  | 50 000 | 100 000 | 46 861 |  |
| 3 | рп Гремячево, ул Труда, д 6 | 1 425 363 | 1 190 371 | 294 827 |  |  |  |  | 160 | 294 827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 | 895 544 |  |  | 209 519 | 59 519 |  | 50 000 | 100 000 | 25 473 |  |
| 4 | рп Гремячево, ул Горняков, д 11 | 1 854 914 | 1 591 296 | 394 127 |  |  |  |  | 157 | 394 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442 | 1 197 169 |  |  | 229 565 | 79 565 |  | 50 000 | 100 000 | 34 053 |  |
| 5 | рп Гремячево, ул Труда, д 1 | 2 073 721 | 1 795 521 | 444 709 |  |  |  |  | 240 | 444 709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 | 1 350 812 |  |  | 239 776 | 89 776 |  | 50 000 | 100 000 | 38 424 |  |
| 6 | рп Гремячево, ул Труда, д 4 | 1 422 649 | 1 187 838 | 294 200 |  |  |  |  | 160 | 294 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 | 893 638 |  |  | 209 392 | 59 392 |  | 50 000 | 100 000 | 25 419 |  |
| 7 | рп Гремячево, ул Мира, д 1 | 1 831 863 | 1 569 781 | 388 798 |  |  |  |  | 157 | 388 798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442 | 1 180 983 |  |  | 228 489 | 78 489 |  | 50 000 | 100 000 | 33 593 |  |
| 8 | г Кулебаки, ул Войкова, д 20 | 1 962 548 | 1 691 757 | 398 877 |  |  |  |  | 81,00 | 231 291 |  |  |  |  | 70,00 | 167 586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,60 | 1 292 880 |  |  | 234 588 | 84 588 |  | 50 000 | 100 000 | 36 203 |  |
| 9 | г Кулебаки, ул Войкова, д 17 | 1 913 579 | 1 646 051 | 317 456 |  |  |  |  | 123,00 | 237 680 | 70,00 | 79 776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,60 | 1 328 595 |  |  | 232 303 | 82 303 |  | 50 000 | 100 000 | 35 225 |  |
| 10 | г Кулебаки, ул КНС, д 21 | 1 061 323 | 850 591 | 129 076 |  |  |  |  | 141,00 | 129 076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,30 | 721 515 |  |  | 192 530 | 42 530 |  | 50 000 | 100 000 | 18 202 |  |
| 11 | г Кулебаки, ул Воровского, д 74 | 8 155 951 | 7 565 756 | 7 565 756 | 600,00 | 1 370 620 | 2447,00 | 3 205 660 | 612,60 | 1 740 351 | 450,00 | 523 201 |  |  | 450,00 | 725 924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428 288 | 378 288 |  | 50 000 |  | 161 907 |  |
| 12 | рп Гремячево, ул Горняков, д 5 | 7 632 970 | 7 018 542 | 3 078 510 | 350 | 470 101 | 880 | 1 538 189 | 379 | 641 657 | 148 | 164 033 |  |  | 140 | 264 530 |  |  |  |  | 676 | 349 910 | 477 | 1 641 074 |  | 320 | 1 949 048 |  |  | 475 230 | 325 230 |  | 50 000 | 100 000 | 139 198 |  |
| 13 | рп Гремячево, ул Ленина, д 28 | 16 970 608 | 15 699 653 | 9 176 446 | 1 040 | 1 467 775 | 1 807 | 3 432 891 | 379 | 1 863 715 | 438 | 560 287 | 644 | 1 074 397 | 447 | 777 381 |  |  |  |  | 1 139 | 1 142 631 | 1 517 | 3 987 065 |  | 533 | 1 393 511 |  |  | 934 983 | 784 983 |  | 50 000 | 100 000 | 335 972 |  |
| 14 | рп Гремячево, ул Ленина, д 25 | 17 040 205 | 15 764 612 | 9 214 414 | 1 040 | 1 473 848 | 1 807 | 3 447 095 | 379 | 1 871 426 | 438 | 562 606 | 644 | 1 078 842 | 447 | 780 597 |  |  |  |  | 1 139 | 1 147 359 | 1 517 | 4 003 562 |  | 539 | 1 399 277 |  |  | 938 231 | 788 231 |  | 50 000 | 100 000 | 337 362 |  |
| 15 | рп Гремячево, ул Мира, д 5 | 2 969 608 | 2 631 705 | 399 041 |  |  |  |  | 157 | 399 041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 1 020 569 |  | 320 | 1 212 095 |  |  | 281 585 | 131 585 |  | 50 000 | 100 000 | 56 318 |  |
| 16 | рп Гремячево, ул Горняков, д 4 | 4 944 843 | 4 475 307 | 2 178 145 |  |  | 880 | 1 536 988 | 240 | 641 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 | 349 636 |  |  |  | 320 | 1 947 526 |  |  | 373 765 | 223 765 |  | 50 000 | 100 000 | 95 771 |  |
| 17 | г Кулебаки, ул Войкова, д 13 | 3 591 614 | 3 212 259 | 683 426 | 100,00 | 220 638 |  |  | 64,00 | 224 631 | 60,00 | 75 396 |  |  | 40,00 | 162 761 |  |  |  |  |  |  | 690,00 | 1 273 181 |  | 95,60 | 1 255 652 |  |  | 310 613 | 160 613 |  | 50 000 | 100 000 | 68 742 |  |
| 18 | г Кулебаки, ул Мира, д 3 | 4 488 056 | 4 048 961 | 1 333 263 |  |  | 473,00 | 850 648 | 170,00 | 279 847 |  |  |  |  | 80,00 | 202 768 |  |  |  |  |  |  | 624,00 | 1 151 399 |  | 128,00 | 1 564 299 |  |  | 352 448 | 202 448 |  | 50 000 | 100 000 | 86 647 |  |
| 19 | г Кулебаки, ул Мира, д 9 | 4 526 858 | 4 090 948 | 1 569 264 | 100,00 | 253 426 | 520,00 | 784 277 | 111,00 | 258 012 | 80,00 | 86 601 |  |  | 80,00 | 186 948 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 1 079 436 |  | 128,00 | 1 442 248 |  |  | 350 217 | 200 217 |  | 50 000 | 100 000 | 85 693 |  |
| 20 | г Кулебаки, ул КНС, д 18 | 192 588 | 127 235 | 127 235 |  |  |  |  | 74,30 | 127 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 631 | 12 631 |  | 50 000 |  | 2 722 |  |
| 21 | г Кулебаки, ул Кирюхина, д 12 | 5 174 653 | 4 689 802 | 767 867 | 120,00 | 247 899 |  |  | 145,00 | 252 385 | 50,00 | 84 712 |  |  | 90,00 | 182 871 |  |  | 481,25 | 1 219 507 |  |  | 700,00 | 1 291 633 |  | 97,60 | 1 410 795 |  |  | 384 490 | 234 490 |  | 50 000 | 100 000 | 100 361 |  |
| 22 | г Кулебаки, ул Степана Разина, д 99 | 187 561 | 175 062 | 175 062 |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 60 538 |  |  | 50,00 | 114 524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 753 | 8 753 |  |  |  | 3 746 |  |
| 23 | г Кулебаки, ул КНС, д 4 | 420 337 | 345 657 | 345 657 | 70,00 | 125 430 |  |  | 84,40 | 127 700 |  |  |  |  | 45,00 | 92 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 283 | 17 283 |  | 50 000 |  | 7 397 |  |
| 24 | г Кулебаки, ул Кирюхина, д 11 | 597 025 | 516 175 | 516 175 |  |  |  |  | 145,00 | 250 544 | 50,00 | 84 094 |  |  | 90,00 | 181 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 604 | 21 604 |  | 50 000 |  | 9 246 |  |

# Text boxes

1169

11 октября 2019 года

Утвержден постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 11 октября 2019 года №1169