

**Администрация городского округа город Кулебаки**

**Нижегородской области**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2022 годы»**  |

|  |
| --- |
| В целях реализации Постановления Правительства Нижегородской области от 01.09.2017г. N651 "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2022 годы", руководствуясь статьей 39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области  |

**п о с т а н о в л я е т:**

|  |
| --- |
| 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2022 годы».2. Отделу организации и контроля управления делами (Е.А.Климова) опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки http://кулебаки-округ.рф.  3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В. Лужина. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации  |  | Л.А. Узякова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации городского округа город Кулебаки |

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2022 годы»**

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы» |
| Заказчик программы | Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области  |
| Основание разработки программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».Постановление Правительства Нижегородской области от 01.09.2017г. N651 "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2022 годы". |
| Разработчик программы | Отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| Соисполнители программы | Отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.Сектор жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения топливно-энергетическими ресурсами администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.Отдел по культуре, развитию спорта и молодежной политике администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.Индивидуальные предприниматели городского округа город Кулебаки (по согласованию).Организации и предприятия городского округа город Кулебаки (по согласованию). |
| Цели программы  | Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Кулебаки на основе проведения благоустройства территорий в границах округа. Создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей городского округа город Кулебаки |
| Задачи программы | 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки.
2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий городского округа город Кулебаки
 |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018-2022 годыПрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы финансирования программы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Финансирования по годам реализации программы, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Всего | **20109,3** | **14615,3** | **13531,3** | **0** | **0** | **48255,9** |
| Федеральный бюджет | 9011,9 | 9011,9 | 9011,9 | **0** | **0** | 27035,7 |
| Областной бюджет | 3166,3 | 3166,3 | 3166,3 | 0 | 0 | 9498,9 |
| Бюджет городского округа | 7508,0 | 2437,1 | 1353,1 | 0 | 0 | 11298,2 |
| Прочие средства | 423,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,1 |

Объемы финансирования программы уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год. |
| Индикаторы достижения цели |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора цели программы | Ед.измерения | Значения индикатора/непосредственного результата по годам |
| Начальный уровень на момент разработки программы | 2018 | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
| **Задача 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки.** |
| **Индикатор 1.1.**Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | доля | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,48 | 0,73 | 1 |
| **Задача 2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки.**  |
| **Индикатор 2.1.**Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий | доля | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,73 |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий городского округа город Кулебаки** |
| **Индикатор 3.1.**Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении **дополнительного** перечня работ по благоустройству дворовых территорий  | % | 0 | Не менее 20% от стоимости работ | Не менее 20% от стоимости работ | Не менее 20% от стоимости работ | Не менее 20% от стоимости работ | Не менее 20% от стоимости работ |

 |
| Показатели непосредственных результатов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора цели программы | Ед.измерения | Значения индикатора/непосредственного результата по годам |
| Начальный уровень на момент разработки программы | 2018 | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
| **Задача 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки.** |
| **Непосредственный результат 1.1.**Количество благоустроенных дворовых территорий в городском округе | Ед. в год | 13 | 3 | 4 | 23 | 23 | 24 |
| **Задача 2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки.**  |
| **Непосредственный результат 2.1.**Количество благоустроенных общественных пространств в городском округе | Ед. в год | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий городского округа город Кулебаки** |
| **Непосредственный результат 3.1.**Объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  | Тыс.руб. | 423,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |

**2. Текстовая часть муниципальной программы.**

**2.1 Характеристика текущего состояния.**

 Разработка муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Кулебаки на 2018 - 2022 годы» (далее - Программа) обусловлена необходимостью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройства мест массового отдыха населения на территории городского округа.

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:

- благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки;

- благоустройство территорий общего пользования и массового отдыха населения.

Городской округа город Кулебаки расположен в юго-западной части Нижегородской области**,** общая площадь городского округа составляет 938,9 кв. км. (1,2 % от площади области).

 Численность постоянного населения, проживающего на территории городского округа на 01.01.2017 года составляет 48,73 тыс. чел., в.т.ч. городского 39,07 тыс. чел, сельского 9,66 тыс.человек.

 На территории городского округа расположены 26 населенных пунктов, в том числе – город областного значения Кулебаки, два поселка городского типа Велетьма и Гремячево и 23 сельских населенных пункта.

 Городской округ город Кулебаки – территория, представляющая собой промышленный центр Нижегородской области. В городском округе город Кулебаки расположено одно из старейших отраслевых предприятий России – металлургическое предприятие ПАО «Русполимет», развиты производство строительных конструкций (ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций»), пищевая промышленность (ОАО «Кулебакский хлебозавод», ООО «Акваника»).

Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 г. № 1398-р город Кулебаки вошел в Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) (II категория монопрофильных образований).

 Благоустройство территории города - комплекс мероприятий по содержанию и уборке территории города, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

 Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, внутриквартальных придомовых территорий, территорий собственников.

 Многоквартирный жилой фонд, дома которой имеют придомовые (дворовые) территории имеется в следующих населённых пунктах г.о.г. Кулебаки: г.Кулебаки, с.Мурзицы, р.п. Гремячево.

 Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, не достаточно производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

 В настоящее время требования к качественной и комфортной городской среде значительно выросли. Жители городов все больше внимания обращают на социальную инфраструктуру, так как это та часть городской среды, которая постоянно доступна для населения и является местом коммуникации, совместного проведения досуга. Модернизация городской среды задает новую планку качества мероприятиям, проводимым по ее благоустройству, способствует грамотному планированию при обустройстве общественных пространств. Системная работа с реализацией одного-двух проектов в год создает устойчивый эффект стабильного улучшения города.

Современный горожанин воспринимает всю территорию городского округа, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах города формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

При этом, ключевое слово здесь — «общественные», потому как коммуникация — основная ценность и смысл проживания в городе, это то, что формирует культуру городского образа жизни. Многие из них сохранили исторический облик, другие же были созданы совсем недавно, менялись их функции и роли, но, в данный момент, каждое из них передает дух времени.

Одно из наиболее важных общественных пространств на территории города Кулебаки -Парк культуры и отдыха.

Общая площадь парка – 111768 м2 (11,2 га)

Уникальность парка состоит в том, что это один из немногих подобных рекреационных зон с сохранившимся природным ландшафтом. В парке находится пруд, площадью более 8 000 кв. метров, с подпорной стенкой длиной 168 метров, выполненной из кирпича. В центре пруда имеется островок, на который ведет легкий металлический мостик. На островке расположился детский городок с башенками, горкой, игровой комплекс «Корвет», песочница, скамеечки для отдыха. Парк имеет центральную аллею, вдоль которой идут пешеходные дорожки. В основном в парке растут сосны, березы, липы, осины.

В городском парке проводится много мероприятий спортивного, патриотического, культурно-досугового, развлекательного характера для различной аудитории – от дошкольного возраста до ветеранов. Функционирует «Тропа здоровья», протяженностью 1 км 400 м. Она расположена по периметру парка, имеет асфальтовое покрытие.

За период 2016-2017 года, при участии городского округа город Кулебаки Нижегородской области в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах состояние городского Парка значительно улучшилось. За счет средств областного и местного бюджетов отремонтирована подпорная стенка пруда с установкой декоративного забора, восстановлено освещение, выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия центральной аллеи и пешеходных дорожек, отремонтирован мостик, благоустроена территория на островке, установлена спортивная тренажерная площадка, в центральной части Парка заменен фонтан и выполнено благоустройство прилегающей территории с применением брусчатки.

В 2017 году в целях выработки единого концептуального решения по благоустройству Парка одним из нижегородских архитектурных бюро была разработана «Концепция парка культуры и отдыха в г. Кулебаки Нижегородской области» (далее по тексту – Концепция). Концепция активно обсуждалась общественной комиссией по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы (создана постановлением администрации г.о.г.Кулебаки от 05.07.2017г. № 1490) и, в целом, была одобрена населением. Основная идея Концепции:

1. зонирование Парка в соответствии с потребностями различных возрастных и социальных групп населения (предусмотрены зоны: спортивная, культурная, игровая, прогулочная);

2. придание Парку уникальности при выборе дизайнерских решений. Своеобразным маяком при разработке Концепции, как точкой отчёта, стал один из важнейших брендовых объектов и Парка, и г. Кулебаки в целом – кулебакский Музей «Теремок». «Дерево», «Естественный природный ландшафт», «Сосновый бор», «Деревянная домовая резьба», «Природные материалы», «История & Современность» - основные идеи, нашедшие своё отражение в Концепции.

В рамках концептуального проекта, с целью комплексного подхода к реконструкции всех сфер этой территории: необходимо продолжить работы по благоустройству береговой линии пруда, установки сцены, игровых площадок и т.д.

На территории г.о.г Кулебаки расположены скверы в кол-ве 10 ед, в т.ч. 7 находятся в г. Кулебаки. Наиболее посещаемыми являются: сквер на ул. 60 лет ВЛКСМ и сквер на ул. Гастелло.

 Сквер на ул. 60 лет ВЛКСМ был заложен в 1978 году в честь 60-летия комсомольской организации. В преддверии 100летнего юбилея ВЛКСМ благоустройство сквера особенно актуально. Ведь комсомол объединял большое количество активных людей, которые до сих пор, не смотря на возраст, имеют активную жизненную позицию и являются знаменитыми людьми нашего города.

 Реконструкция сквера на ул. Гастелло необходима в связи с комплексным благоустройством основной центральной ул.Бутова г. Кулебаки, проводимой в рамках Комплексной программы развития моногорода Кулебаки. По инициативе активной молодёжи муниципалитета планируется создание нового молодежного сквера "Влюбленные сердца" (установка малых архитектурных форм - скамей примирения, интересных современных арт-объектов, обустройство газонов, цветников, мест для фотосессий новобрачных и т.д.) .

По опросу населения именно реализация данного проекта по благоустройству нашла наибольший отклик среди молодежи нашего города. Этот сквер, находящийся в центре города, привлекает большое число молодежи. Особенно важно то, что данный сквер находится рядом с загсом и появиться возможность посещать сквер молодым семьям.

Среди территорий, требующих благоустройства - ул. Адм. Макарова, названная в честь русского военно-морского деятеля. На данной улице расположены учебные заведения, торговые центры, различные офисы, организации, недавно построенный Храм, она является наиболее посещаемой.

В настоящее время на улице имеются стихийные автостоянки и неорганизованные подъезды к объектам торговли, расположенных на 1-м этаже многоквартирных жилых домов, отсутствуют газоны и цветочное оформление, пешеходные зоны находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим был разработан проект комплексного благоустройства данной улицы и оценены расходы на выполнение необходимых работ.

Комиссионный мониторинг уровня благоустройства (инвентаризация) городского округа город Кулебаки показал, что требуют выполнения работ по благоустройству прилегающих к ним дворовых территорий более 200 многоквартирных домов. Асфальтобетонное покрытие практически всех дворовых территорий находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автомобильного транспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.

Кроме того, требуют благоустройства территории, прилегающие к объектам торговли, бытового обслуживания, автосервиса и другим, принадлежащим юридическим лицам и предпринимателям.

 В рамках муниципальной программы городского округа город Кулебаки «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» году планируется выполнить работы по благоустройству по минимальному перечню на всех придомовых территориях, нуждающихся в благоустройстве и на 5 территориях общего пользования.

Большинство территорий общего пользования также требует выполнения работ по ремонту или замене малых архитектурных форм, ремонту асфальтового, плиточного покрытия пешеходных дорожек и других элементов благоустройства.

По проведенной инвентаризации дворовых территорий и общественных пространств составлены паспорта благоустройства общественных пространств на 15 объектов и паспорта благоустройства на 90 дворовых территорий.

**Паспорт благоустройства дворовых территорий городского округа город Кулебаки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.1 | Количество территорий |  |  |
|  | Всего | Ед. |  90 |
|  | Полностью благоустроенных | Ед. |  13 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  14,4 |
| 1.3 | Количество МКД на территориях: |  |   |
|  | всего | Ед |  327 |
|  | На благоустроенных территориях | Ед. |  28 |
| 1.4 | Общая численность населения муниципального образования | Тыс.чел. |  48,73 |
| 1.5 | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | Тыс. чел. | 3,014 |
| 1.6 | Доля населения, обеспеченная благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения  | % | 6,2 |
| 1.7 | Площадь территорий: |  |  |
|  | Общая площадь | КВ.м |  328428 |
|  |  |  |  |
|  |  Площадь благоустроенных территорий | КВ.м |  47478 |
|  |  |  |  |
| 1.8 | Количество и площадь площадок на дворовых территориях: |  |  |
|  | Детская площадка | Ед/кВ.м |  27/1350 |
|  | Спортивная площадка | Ед/кВ.м | 14/700 |
|  | Контейнерная площадка | Ед/кВ.м |  30/300 |

**Паспорт благоустройства общественных территорий городского округа город Кулебаки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.1 | Количество территорий всего, из них: | ед. |  15 |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | ед. |  8 |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. |  7 |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий, всего, из них: | ед. |  6 |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) |  |  1 |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) |  |  5 |
| 1.3 | Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных территорий | % |  40 |
| 1.4 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, чел. | тыс. чел. |  26 |
| 1.5 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий\*\* | % |  67 |
| 1.6 | Площадь территорий, всего, из них: | кв. м |  525976 |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м |  295106 |
|  |  |  |  |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м |  230870 |
|  |  |  |  |
| 1.7 | Площадь благоустроенных территорий всего, из них: | кв. м |  125910 |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м |  2040 |
|  |  |  |  |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м |  123870 |
|  |  |  |  |
| 1.8 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. |  8 |
| 1.9 | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | кв. м |  9275 |
| 1.10 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв. м на 1 жителя |  2,6 |

**2.2. Цели и задачи.**

Стратегической целью муниципальной программы на период 2018-2022 годов является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству на территории городского округа город Кулебаки.

Задачи для достижения поставленной цели следующие:

1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки.
2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий городского округа город Кулебаки.

**2.3.Сроки и этапы реализации программы.**

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с

2018 по 2022 годы. Программа реализуется в один этап.

**2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.**

На реализацию задач программы будут направлены следующие основные мероприятия:

2.4.1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки:

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий направлены на организацию ремонта дворовых проездов, на проведение работ по благоустройству дворовых территорий, газонов, устройству цветников, а также в целях улучшения эстетического облика города и населенных пунктов городского округа, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в дневное, вечернее, ночное время

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из федерального и областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. Он включает в себя минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (Приложение 1 к программе).

Адресный перечень всех дворовых территорий городского округа город Кулебаки, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) по итогам инвентаризации (Постановление администрации г.о.г. Кулебаки от 21.06.2017г. № 1306 «О создании комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий городского округа город Кулебаки Нижегородской области в рамках разработки муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы») изложен в Приложении 1 к настоящей программе.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень и дополнительный перечень работ приведены в Приложении 1 к программе, предусматривающий комплексное благостройство.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы» согласно приложению № 8 к настоящей Программе.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое участие заинтересованных лиц. Доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.

При финансовом участии Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием приведен в Приложении 7 к настоящей программе.

2.4.2. Благоустройство общественных территорий городского округа город Кулебаки (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Перечень мероприятий по благоустройству общественных пространств включает в себя:

- благоустройство парков/скверов;

- устройство освещения улицы/парка/сквера;

- благоустройство мест для купания (пляжа);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон

отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей;

- благоустройство улиц;

- иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отобраны с учетом инвентаризации их состояния и результатов общественного обсуждения. (Постановление администрации г.о.г. Кулебаки от 21.06.2017г. № 1306 «О создании комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий городского округа город Кулебаки Нижегородской области в рамках разработки муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»)

Адресный перечень всех общественных территорий в городском округе город Кулебаки, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы и перечень работ по благоустройству общественной территории изложены в Приложении 2 к настоящей программе.

2.4.3. В целях повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройствупланируется комплекс мероприятий на основе соглашений между администрацией городского округа и жителями многоквартирных домов по благоустройству дворовых территорий, жителями индивидуальных жилых домов, а также индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами по благоустройству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в их собственности.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству изложен в Приложении 3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения изложены в Приложении 4.

Информационное освещение хода реализации программы подразумевает целый блок мероприятий:

- по опубликованию информации на официальном сайте администрации городского округа, в средствах массовой информации, в социальных сетях (группах);

- мероприятия по привлечению к обсуждению итогов инвентаризации, дизайн проектов благоустраиваемых территорий, хода реализации программы заинтересованных лиц (представителей) заинтересованных лиц, которые вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству.

Заседания общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды в городском округе город Кулебаки на 2018-2022годы», куда входят кроме сотрудников структурных подразделений администрации, представители общественных организаций, политических партий, профсоюзных организаций, представитель регионального отделения Народного Фронта проводятся ежемесячно.

Планируется включить в состав общественной комиссии представителей ресурсных предприятий или организаций в целях синхронизации мероприятий благоустройства и работ по ремонту (строительству) инженерно- коммунальной инфраструктуры.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражена в Таблице 1.

Таблица 1

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области**

**на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы) | Сроки исполнения | Исполнители мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования (по годам) за счет всех источников), тыс. руб. |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
| **Цель программы:** Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Кулебаки на основе проведения благоустройства территорий в границах округа. Создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей городского округа город Кулебаки | Всего, в т.ч.: | **20109,3** | **14615,3** | **13531,3** | **0** | **0** | **48255,9** |
| Федеральный бюджет | 9011,9 | 9011,9 | 9011,9 | **0** | **0** | 27035,7 |
| Обл. бюджет | 3166,3 | 3166,3 | 3166,3 | 0 | 0 | 9498,9 |
| Бюджет округа | 7508,0 | 2437,1 | 1353,1 | 0 | 0 | 11298,2 |
| Прочие средства | 423,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,1 |
| **Задача 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки.** | Всего, в т.ч.:  | **12000,0** | **10148,5** | **10148,5** | **0** | **0** | **32297,0** |
| Федеральный бюджет | 6758,9 | 6758,9 | 6758,9 | **0** | **0** | 20276,7 |
| Обл. бюджет | 2374,7 | 2374,7 | 2374,7 | 0 | 0 | 7124,1 |
| Бюджет округа | 2866,4 | 1014,9 | 1014,9 | 0 | 0 | 4896,2 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки | Прочие | 2018-2022гг. в течение года | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, отдел архитектуры и организации строительства, жители многоквартирных домов (по согласованию)  | Всего, в т.ч. | **10148,5** | **10148,5** | **10148,5** | 0 | 0 | 30445,5 |
| Федеральный бюджет | 6758,9 | 6758,9 | 6758,9 | 0 | 0 | 20276,7 |
| Обл. бюджет | 2374,7 | 2374,7 | 2374,7 | 0 | 0 | 7124,1 |
| Бюджет округа | 1014,9 | 1014,9 | 1014,9 | 0 | 0 | 3044,7 |
| 1.2 | Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки | Прочие | 2018-2022гг. в течение года | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, отдел архитектуры и организации строительства, жители многоквартирных домов (по согласованию)  | Всего, в т.ч.:  | **1851,5** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1851,5** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Обл. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет округа | 1851,5 |  |  |  |  | 1851,5 |
| **Задача 2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки.**  | Всего, в т.ч.:  | **7686,2** | **7307,6** | **3382,8** |  |  | **18376,6** |
| Федеральный бюджет | 2253,0 | 2253,0 | 2253,0 |  |  | 6759,0 |
| Обл. бюджет | 791,6 | 791,6 | 791,6 |  |  | 2374,8 |
| Бюджет округа | 4641,6 | 1422,2 | 338,2 |  |  | 5122,0 |
| 2.1. | Благоустройство общественных территорий городского округа город Кулебаки  | Прочие | 2018-2022гг. в течение года | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, отдел архитектуры и организации строительства,заинтересованные лица (по согласованию)  | Всего, в т.ч.:  | **9843,1** | **7307,6** | **6765,8** |  |  | **23907,5** |
| Федеральный бюджет | 4506,0 | 4506,0 | 4506,0 |  |  | 13518,0 |
| Обл. бюджет | 1583,2 | 1583,2 | 1583,2 |  |  | 4749,6 |
| Бюджет округа | 3753,9 | 1218,4 | 676,6 |  |  | 5648,9 |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий городского округа город Кулебаки.** | Всего, в т.ч.:  | **423,1** |  |  |  |  | **423,1** |
| 3.1. | Участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых территорий | Прочие | 2018-2022гг. в течение года | Жители многоквартирных домов (по согласованию) | Всего, в т.ч.:  | **423,1** |  |  |  |  | 423,1 |
| Прочие средства | 423,1 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствие с заключенными соглашениями о благоустройстве между администрацией владельцем объекта | Прочие | 2018-2020гг. в течение года | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, отдел архитектуры и организации строительстваИП, юридические лица ( по согласованию) | Всего, в т.ч.:  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствие с заключенными соглашениями между администрацией и собственником жилья | Прочие | 2018-2022гг. в течение года | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, жители индивидуальных жилыъ домов (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Информационная деятельность по освещению хода реализации муниципальной программы |  |  | Сектор информационного обеспечения,Отдел дорожной деятельности и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |

**Используемые сокращения:**

Отдел дорожной деятельности и благоустройства - отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

Отдел архитектуры и организации строительства - отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

Сектор информационного обеспечения - сектор информационного обеспечения администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

ТУ№ 1 и ТУ № 2 – Территориальные управление № 1 и Территориальное управление №2 администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

ИП – индивидуальные предприниматели.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.**

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится по форме согласно [Таблице](file://C:\Documents%20and%20Settings\user\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\PIR58EPY\новая%20редакция%20антинаркотики.doc#Par604)2.

Индикатор достижения цели - количественно выраженный показатель, характеризующий целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

Непосредственный результат - характеристика (в числовом выражении) объема реализации мероприятия.

**Сведения от индикаторах и непосредственных результатах**

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора цели программы | Ед.измерения | Значения индикатора/непосредственного результата по годам |
| Начальный уровень на момент разработки программы | 2018 | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
| **Задача 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки.** |
| **Индикатор 1.1.**Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | доля | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,48 | 0,73 | 1 |
| **Непосредственный результат 1.1.**Количество благоустроенных дворовых территорий в городском округе | Ед. в год | 13 | 3 | 4 | 23 | 23 | 24 |
| **Задача 2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки.**  |
| **Индикатор 2.1.**Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий | % | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,73 |
| **Непосредственный результат 2.1.**Количество благоустроенных общественных пространств в городском округе | Ед. в год | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий городского округа город Кулебаки** |
| **Индикатор 3.1.**Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении **дополнительного** перечня работ по благоустройству дворовых территорий  | % | 0 | Не менее 20% от стоимости работ | Не менее 20% от стоимости работ | Не менее 20% от стоимости работ | Не менее 20% от стоимости работ | Не менее 20% от стоимости работ |
| **Непосредственный результат 3.1.**Объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  | Тыс.руб. | 423,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2.6. Меры правового регулирования**

В рамках программы предусматривается принятие нормативных правовых актов администрации городского округа город Кулебаки.

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в Таблице 3.

**Сведения об основных мерах правового регулирования**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1. |  Порядок получения и условия возврата субсидии муниципальным образованием – получателем субсидии из бюджета Нижегородской области | Предусматривает механизмы получения, расходования и условия возврата субсидии за счет средств областного (федерального бюджета) | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, Финансовое управление | 4 кв. 2017г. |
| 2.  | Правила благоустройства городского округа город Кулебаки | Содержит комплекс мероприятий по   содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. | Отдел дорожной деятельности и благоустройства | 4кв. 2017г. |

**2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.**

При реализации программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением законодательства, либо форс-мажорными обстоятельствами:

- негативное влияние на реализацию программы может оказать отсутствие или неполное финансирование программы, не позволяющее при отсутствии финансирования - реализовать, а при неполном финансировании - эффективно и в полной мере реализовать запланированные мероприятия;

- риск с изменением федерального законодательства связан с возможным возникновением необходимости внесения существенных изменений в региональное законодательство, корректировки документов, разработанных для реализации мероприятий программы, что повлечет за собой либо отставания от плана реализации мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной.

Надо отметить, что подобные изменения трудно прогнозируемы, особенно на длительный период времени, поэтому управление рисками, порождаемыми внешней средой, сводится к постоянному мониторингу имеющейся информации и оперативному принятию решений по возможному снижению негативных последствий.

**2.8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.**

Финансирование программы предусматривается осуществлять за счёт средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа. В ходе реализации программы объёмы финансирования могут корректироваться с учётом реальных возможностей доходной части бюджетов. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета округа (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета округа) изложена в Таблице 4, а за счет всех источников финансирования по годам реализации программы в Таблице 5.

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа**

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиепрограммы/подпрограммы | Заказчик-координатор, соисполнители | Расходы бюджета округа (тыс. руб.), годы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы» | **Всего, в т.ч** | **7508,0** | **2437,1** | **1353,1** | **0** | **0** | **11298,2** |
| Администрация городского округа | 7508,0 | 2437,1 | 1353,1 | 0 | 0 | 11298,2 |

**Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

 Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы/ подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы» | Всего, в т.ч. | **20109,3** | **14615,3** | **13531,3** | **0** | **0** | **48255,9** |
| Федеральный бюджет | 9011,9 | 9011,9 | 9011,9 | **0** | **0** | 27035,7 |
| Областной бюджет | 3166,3 | 3166,3 | 3166,3 | 0 | 0 | 9498,9 |
| Бюджет округа | 7508,0 | 2437,1 | 1353,1 | 0 | 0 | 11298,2 |
| Прочие средства | 423,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,1 |

**2.9. Мониторинг реализации муниципальной программы**

Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

 Соисполнители муниципальной программы представляют ответственному исполнителю:

- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы;

- ежегодно, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы.

 Ответственный исполнитель на основании информации соисполнителей представляет в отдел экономики в бумажном и электронном виде:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по установленной форме;

- ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, годовой [отчет](file://C:\Documents%20and%20Settings\user\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Documents%20and%20Settings\user\Local%20Settings\user\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\NEPCV08M\№2518%2031.12.2014.doc#Par189#Par189) о итогах реализации муниципальной программы по формам согласно Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется сектором реализации и координации программ отдела экономики на основе годового отчета по муниципальной программе в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденной постановлением администрации.

 Кроме того, предоставление необходимой информации о ходе реализации программы будет осуществляться по запросам Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области согласно представленных форм.

**2.10. Система организации контроля за исполнением программы**

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы утверждено постановление администрации городского округа город Кулебаки от 05 июля 2017 года № 1490 «О создании общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2022 годы», предусматривающее формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), содержащим перечень мероприятий программы с финансированием, включая мероприятия подпрограмм, объекты капитального характера (строительство, реконструкция) с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

План реализации муниципальной программы разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год.

План реализации муниципальной программы подлежит утверждению постановлением администрации в течение трех недель после принятия Советом депутатов решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год.

Контроль за исполнением программы осуществляет заместитель главы администрации С.В. Лужин.

**3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы**

По окончании реализации муниципальной программы, при полном финансировании, планируется получить следующие результаты:

- Благоустроено дворовых территорий в кол-ве 77ед

-Благоустроено общественных пространств в кол-ве 5 ед.

|  |
| --- |
| Приложение 1к муниципальной программе «Формирование современнойгородской среды на территориигородского округа город КулебакиНижегородской области на 2018-2022 годы» |

**Адресный перечень всех дворовых территорий городского округа город Кулебаки, нуждающихся в благоустройстве, минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, нормативная стоимость работ по благоустройству.**

**Адресный перечень всех дворовых территорий городского округа город Кулебаки, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству**.

 Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес дворовой территории** | **Кол-во домов** | S **дворовой территории** |
| 1 | Бутова д. 91, Воровского д .№ № 47,45 | 3 | 5000 |
| 2 | Бутова д. № №, 87,89 Воровского д. № 43 | 3 | 4700 |
| 3 | Бутова д. № №, 85,83, 122 Воровского д. № 41 | 4 | 5000 |
| 4 | Воровского д .№№ 33, 35, Бутова д. 81 | 3 | 4000 |
| 5 | Гастелло д. 5, Воровского д. № 29 | 2 | 3000 |
| 6 | Кирюхина д. №№ 1,3,5,7,9,11. | 6 | 4870 |
| 7 | Кирюхина д. №№ 2,4,6,8,10,12 | 6 | 3900 |
| 8 | Бутова д. № 130 Мира д.№ 14 | 2 | 2500 |
| 9 | Мира д. №№ 33,29,27,25,31 | 5 | 3780 |
| 10 | Мира д. №№ 1,3,5 | 3 | 1732 |
| 11 | Мира д. № 2,4,6,8,10 | 5 | 3163 |
| 12 | Мира д. №№ 7,9,11,13,15 | 5 | 2941 |
| 13 | Мира д. №№ 17,19,21 | 3 | 1277 |
| 14 | Мира д. №№ 37,39 Войков д. №№ 20,21  | 4 | 1051 |
| 15 | Войков д. №№ 14,15,16,17,18,19 | 6 | 1800 |
| 16 | Войкова д. №№ 22,23,24,25,26,27,41,43,45,47,49,51,57 | 13 | 6212 |
| 17 | Войкова д. №№ 60,62,56, | 3 | 5800 |
| 19 | Адм. Макарова д. №№ 47,49 | 2 | 3650 |
| 20 | Адм. Макарова д. №№ 45, 45 А ,39 | 3 | 5850 |
| 21 | Адм. Макарова, 69 | 1 | 1500 |
| 22 | Адм. Макарова д. №№ 67,65,63 | 3 | 3400 |
| 23 | Адм. Макарова д.37  | 1 | 2800 |
| 24 | Адм. Макарова д.№№ 33,35 Воровского д. № 66,68  | 4 | 13500 |
| 25 | Воровского д. №№ 70,72, 84, 74 А. | 4 | 11800 |
| 26 | Воровского д. №№ 74,76,82  | 3 | 4500 |
| 27 | Воровского, 80 | 1 | 300 |
| 28 | 60 Лет ВЛКСМ д.№№ 14,10,12 | 3 | 4500 |
| 29 | 60 Лет ВЛКСМ д. №№ 2,4,Циолковского д. № 24 | 3 | 5500 |
| 30 | 60 Лет ВЛКСМ д. №№ 6,8 | 2 | 3600 |
| 31 | Циолковского д. №№ 22, 60 Лет ВЛКСМ д. №№ 1,3 | 4 | 12080 |
| 32 | 60 Лет ВЛКСМ д. № 5,7, Адм. Макарова 27,29,31 Воровского 53,51,55  | 8 | 31147 |
| 33 | Адм. Макарова д. № 8 | 1 | 10000 |
| 34 | Адм. Макарова, 14 | 1 | 2658 |
| 35 | Адм. Макарова д. № 16 А | 1 | 1200 |
| 36 | КНС №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,19 А,21,22,23,24,25,26,28 Циолковского д. №№ 33,35 Адм. Макарова д. №№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 | 41 | 11515 |
| 37 | Адм. Макарова д. № 2,4, Циолковского д. 31 | 3 | 9835 |
| 38 | Песочная д. № 40 | 1 | 1000 |
| 39 | Песочная д. № 53,55 | 2 | 1800 |
| 40 | Железнодорожная д. 1 А. | 1 | 800 |
| 41 | Матвеичева д. №№ 17,15,13,11,9,7,5,3,1 | 9 | 3700 |
| 42 | Матвеичева д. 2,4,6,8,10,12 | 6 | 2200 |
| 43 | Сурикова д. №№ 2,4,6,8,10 | 5 | 1115 |
| 44 | Сурикова д. №№ 1,3,7,9,11,13,15 | 7 | 1469 |
| 45 | Сурикова д.№ 5, 2 ой Зеленый переулок д. №№ 2,9,11,12 | 5 | 3500 |
| 46 | 1- ый. Зеленый переулок д. №№ 9,11,12,14,16,18 | 6 | 720 |
| 47 | Воровского д. № 36,50,52,54,56,58  | 6 | 4320 |
| 48 | Воровского д. №№ 10,14,16,18,20 | 5 | 3600 |
| 49 | Воровского д. №№ 5 А, 5,7,9,11  | 5 | 3000 |
| 50 | Войкова д. №№ 8,9,10,11,12,13 | 6 | 3000 |
| 51 | Бутова д. 120 А | 1 | 1147 |
| 52 | Пл. Революции д. №№ 12, Полевая д. №№ 14,15, 15 А | 4 | 3000 |
| 53 | Пл. Революции д.№№ 6,8, Полевая д. №№ 1,13 | 4 | 3000 |
| 54 | Труда д. №№ 14,16 Бунтарского д. № 12 | 3 | 2000 |
| 55 | Кулибина д. №№ 34,36 | 2 | 8835 |
| 56 | Маяковского д. №№ 139 А, 139,139 Б, 141,143,147,149,151,153,155 | 10 | 600 |
| 57 | Тешинская д. № 29,31,33 | 3 | 450 |
| 58 | Рахманова д. №№ 2,3,4,5,6 | 5 | 1176 |
| 59 | Мурзицы, ул. Новая Стройка д. №№ 16,17,18,19 | 4 | 4000 |
| 60 | Мурзицы ул. Строителей д. №№ 16,19,17,18 | 4 | 4000 |
| 61 | Свободы д. №№ 1,3,5 | 3 | 1000 |
|  |  Итого: | 271 | 250493 |
|  |  |  |  |
|  | Р.п. Гремячево |  |  |
| 1 | Ул. Мира, д. 3, 5, ул. Труда, д.7 | 3 | 4800,0 |
| 2 | Ул. Мира, д.1, ул. Горняков, д.11 | 2 | 1600,0 |
| 3 | Ул. Горняков, д.9, д.5 | 2 | 1100,0 |
| 4 | Ул. Горняков, д.1, д.3, д.7 | 3 | 1700,0 |
| 5 | Ул. Горняков, д. 4, ул.Труда, д.2 | 2 | 2200,0 |
| 6 | Ул. Ленина, д.27, д.28 | 2 | 3200,0 |
| 7 | Ул. Ленина, д.29, д.31 | 2 | 2000,0 |
| 8 | Ул. Ленина, д.25,  | 2 | 1957 |
| 9 | Ул. Горняков, д.2, ул. Труда, д.1 | 2 | 900 |
| 10 | Ул. Горняков, д.6 | 1 | 2111 |
| 11 | Ул. Ленина, д.30 | 1 | 750 |
| 12 | Ул. Ленина, д.38, д.37, д.36 | 3 | 5600 |
| 13 | Ул. Труда,3 | 1 | 612 |
| 14 | Ул. Труда, 4 | 1 | 630 |
| 15 | Ул. Труда, 5 | 1 | 630 |
| 16 | Ул. Труда,6 | 1 | 667 |
|  |  |  |  |
|  | Итого: | 29 | 30457 |
|  | Всего: |  | 280950 |
|  |  |  |  |

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых**

**территорий.**

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов (асфальтирование);

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек (лавочек);

- установка урн для мусора.

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых**

**территорий.**

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых

территорий включает в себя следующие виды работ:

-устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные

покрытия);

-устройство расширений проезжих частей дворовых территорий

многоквартирных домов;

-устройство и ремонт пешеходных асфальтированных дорожек и дорожек из

тротуарной плитки;

-установка детского, игрового, спортивного оборудования,

-устройство спортивных площадок

-озеленение территорий, которое включает в себя посадку деревьев,

кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз

грунта и пр.;

-работы по демонтажу различных конструкций (металлических,

бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под

ними;

-отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских,

игровых, спортивных и хозяйственных площадок; '

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения

по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп

населения;

-установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков

для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме

шлагбаумов и автоматических ворот);

-установка вазонов, цветочниц;

-установка различных арт-фигур, входных арок и декоративных

композиций, не относящихся к элементам детского игрового и спортивного

оборудования;

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых**

 **территорий** Таблица 7

|  |
| --- |
| **Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий** |
| №№ п/п | Состояние | Состав работ | Ед.изм. | Стоимость 1 м2 |
| 1. **Ремонт покрытий проездов, заездных карманов, автостоянок**
 |
|  | Существующее а/бетонное покрытие изношено. Выбоины, трещины | Кирковка | м2 | 1 611,50 |
| Устройство выравнивающего слоя из щебня М400 фр.20-40 мм с расклинцовкой асфальтобетоном В III (3 тн на 100 м2) |
| Устройство покрытия толщиной 6 см из асфальтобетонных смесей ВIII |
| 1. **2.Ремонт покрытий проездов, заездных карманов, автостоянок (устройство выравнивающего слоя)**
 |
|  | Существующее а/бетонное покрытие изношено. Выбоины, трещины | Розлив нефтебитума | м2 | 660,03 |
| Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ВIII (6 см) |
| 1. **Ремонт покрытий проездов, заездных карманов, автостоянок (с разборкой старого покрытия)**
 |
|  | Существующее а/бетонное покрытие изношено. Выбоины, трещины | Разборка дорожной одежды с погрузкой и перевозкой грузов на расстояние до 10 км | м2 | 2 270.49 |
| Планировка корыта механизированным способом, группа грунтов 2 |
| Планировка корыта ручным способом, группа грунтов 2 |
| Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 6 проходов |
| Устройство подстилающего слоя из песка природного мелкого для строительных работ толщ. 20 см |
| Устройство двухслойного основания из щебня М400 фр. 40-70 мм, фр.10-20 мм толщ. 25 см |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 |
| Засыпка пазух вручную группа грунтов II с трамбованием |
| Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой смеси толщ. 6 см, марка В III |
| **4.** | **Обеспечения освещения** | Устройство наружного освещения | 1 опора | 19 119,73 |
| **5.** | **Установка скамеек (лавочек)** | Уличная скамейка деревянная со спинкой 2000 ммх550 ммх700 мм | шт. | 13000,0 |
| **6.** | **Установка урн для мусора** | Урна уличная металлическая размером 450 ммх300 ммх800 мм | шт. | 4 900,0 |
| **Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий** |
| 1. **Устройство и ремонт асфальтированных дорожек и тротуаров (с рыхлением)**
 |
|  | Существующее а/бетонное покрытие изношено. Выбоины, трещины | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м | м2 | 2 231,07 |
| Погрузка и вывозка автомобиль-самосвалами 10 тн на 10 км |
| Планировка корыта механизированным способом, группа грунтов 2 |
| Планировка корыта ручным способом, группа грунтов 2 |
| Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 6 проходов |
| Устройство подстилающего слоя из песка природного мелкого для строительных работ толщ. 10 см |
| Устройство однослойного основания из щебня М400 фр. 20-40 мм толщ. 10 см |
| Установка бортовых камней БР 100.20.8 |
| Засыпка пазух вручную группа грунтов II с трамбованием |
| Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой смеси толщ. 5 см, марка Г II |
| 1. **Устройство и ремонт асфальтированных дорожек и тротуаров (с разборкой старого покрытия)**
 |
|  | Существующее а/бетонное покрытие изношено. Выбоины, трещины | Разборка дорожной одежды с погрузкой и перевозкой грузов на расстояние до 10 км | м2 | 2 292,62 |
| Планировка корыта механизированным способом, группа грунтов 2 |
| Планировка корыта ручным способом, группа грунтов 2 |
| Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 6 проходов |
| Устройство подстилающего слоя из песка природного мелкого для строительных работ толщ. 10 см |
| Устройство однослойного основания из щебня М400 фр. 20-40 мм толщ. 10 см |
| Установка бортовых камней БР 100.20.8 |
| Засыпка пазух вручную группа грунтов II с трамбованием |
| Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой смеси толщ. 5 см, марка Г II |
| 1. **Устройство и ремонт дорожек и тротуаров из брусчатки**
 |
|  | Устройство вновь | Устройство подстилающего слоя из песка природного мелкого для строительных работ толщ. 30 см | м2 | 1 773,66 |
| Устройство бетонных плитных тротуаров из брусчатки |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 |
| **4.** | **Элементы детского спортивного комплекса** | Установка элементов детского спортивного комплекса | 1 комплекс | 400 000,00 |
| **5.** | **Элементы детского игрового комплекса** | Установка элементов детского игрового комплекса | 1 комплекс | 150 000,00 |
| **6.** | **Озеленение территорий** | Устройство газона | м2 | 350,00 |
| **7.** | **Ограждения газонов** | Установка ограждения газонов | м.п. | 1 200,00 |
| **8.** | **Замена коммуникационных сетей** | Устройство ливневой канализации | м.п. | 5 007,27 |
| Устройство хозяйственно-бытовой канализации | м.п. | 6 617,33 |
| Водоснабжение | м.п. | 10 745,00 |
| **9.** | **Устройство пандусов**  | Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения | м.п. | 7 684,00 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Приложение 2к муниципальной программе «Формирование современнойгородской среды на территориигородского округа город КулебакиНижегородской области на 2018-2022 годы» |

**Адресный перечень всех общественных территорий**

**в городском округе город Кулебаки, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы.**

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование территории общего пользования** | **S территории, м2** |
| 1 | Сквер ул. Гастелло | 1118 |
| 2 | Сквер ул. Войкова | 2718 |
| 3 | Сквер ул. Ст. Разина | 400 |
| 4 | Сквер пл. Революции (ул. Труда) | 2600 |
|  5 | Сквер ул. 60 лет ВЛКСМ | 1230 |
| 6 | Парк культуры и отдыха в г. Кулебаки | 80000 |
| 7 | Основная центральная ул. Адм. Макарова | 87000 |
| 8 | Место массового отдыха населения пруд Устимский | 205000 |
| 9 | Площадь Ленина | 20000 |
|  | **Итого:** | **400066** |

**Перечень работ по благоустройству общественной территории городского округа город Кулебаки.**

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:

-устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий

общего пользования;

-ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;

-установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;

-устройство парковочных карманов;

-установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;

-устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

-установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство иных элементов благоустройства;

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

-устройство спортивных площадок с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава), нанесением разметки, устройством трибун;

-установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;

-устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой самонесущего изолированного провода (СИП), установкой светильников;

-озеленение территорий, которое включает в себя посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

-работа по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных,' деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-отсыпка грунтом, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, 'игровых, спортивных площадок;

-устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов;

-устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных' маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

-установка вазонов, цветочниц;

-работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел; архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а также оснований и подиумов под ними;

- установка арт-объектов.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Приложение 3к муниципальной программе «Формирование современнойгородской среды на территориигородского округа город КулебакиНижегородской области на 2018-2022 годы» |

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией городского округа город Кулебаки.**

Таблица 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель** | **Наименование объекта, адрес земельного участка** | **S территории, м2** |
| 1 | ИП Терентьева Л.Н. | Магазин «Фикс –Прайс»,г. Кулебаки, ул. Воровского,55 | 30 |
| 2 | ИП Виноградова З.П. | Магазин «Одежда», г. Кулебаки, ул.Воровского,55 | 60 |
| 3 | ИП Никитинец Я.М. | Офис «Центр оперативной полиграфии»г. Кулебаки, ул. Воровского,51  | 15 |
| 4 | ИП Саленкова В.В | Магазин «Лысковские колбасы»г. Кулебаки, ул. Воровского,51  | 15 |
| 5 | МУП «Формация» | аптекаг. Кулебаки, ул. Воровского,64  | 20 |
| 6 | ИП Чижов А.А. |  Остановочный павильон Кулебаки, ул. Ульянова у дома № 28А (около общежития) | 20 |
| 7 | ФГУП «Почта России» | Почтовое отделениег. Кулебаки, ул. Воровского,49-а  | 15 |
| 8 | ГКУ НО «Управление соц. защиты населения г.о.г. Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Воровского,48  | 35 |
| 9 | ИП Шерстнев С.А. | Тонар «Чудо слойка»г. Кулебаки, ул.60 лет ВЛКСМ (с торца дома № 55 по ул. Воровского, «Арбат»)  | 20 |
| 10 | ПАО «Саровбизнесбанк» | Офис банкаг. Кулебаки, ул. Воровского,41  | 45 |
| 11 | ИП Моргунов А.Л. | Магазин «33 отдела»г. Кулебаки, ул. Воровского,41  | 35 |
| 12 | ИП Чикунова Т.В. | Магазин «Вещь»г. Кулебаки, ул. Воровского,66 (с торца дома по ул. Адм. Макарова) | 25 |
| 13 | МУП «Райводоканал» | Водонапорная башняг. Кулебаки, ул. Бутова  | 15 |
| 14 | ПАО «Русполимет» | ж/д переезд с будкой стрелочникаг. Кулебаки, ул. Бутова  | 20 |
| 15 | ИП Друзин Д.Н | Офис «ремонт бытовой техники»г. Кулебаки, ул. Бутова,28  | 20 |
| 16 | ИП Черницов А.Н  | Магазин «Продукты»г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова,43,а  | 30 |
| 17 | ИП Черницов А.Н  | Магазин «Продукты»г. Кулебаки, ул. Маяковского,1а | 50 |
| 18 | ИП Гаврилов И.В. | Магазин «Бристоль»г. Кулебаки, ул. Восстания,8 | 50 |
| 19 | ИП Гаврилов И.В. | Пристроенное здание, г. Кулебаки, ул. Бутова,120а | 30 |
| 20 | ИП Живова Т.Н.  | Магазин «Вина Кубани» Кулебаки, ул. Бутова,120а | 25 |
| 21 | ООО «Компас- Кулебаки» | Магазин «Лебединка» Кулебаки, ул. Бутова,122 | 30 |
| 22 | ИП Борисов С.В. | Магазин «Хозтовары» Кулебаки, ул. Восстания,19 | 20 |
| 23 | ИП Саратовцева Н.А. | Магазин «продукты» Кулебаки, ул. Восстания,130 | 20 |
| 24 | ИП Зарубин В.В. | Магазин «продукты» Кулебаки, ул. Восстания,130 | 20 |
| 25 | ИП Чижов А.А. | Магазин «продукты» Кулебаки, ул. Восстания, 42 | 20 |
| 26 | ИП Симоненко Е.В. | Магазин «Мебель»г Кулебаки, ул. Ст. Разина,22,  | 50 |
| 27 | ИП Терентьева Л.Н. | Магазин «Мясная лавка»г Кулебаки, ул. Ст. Разина,35 | 25 |
| 28 | ИП Чернова А.Н. | Магазин «Мир кровли»г Кулебаки, ул. Ст. Разина,40 | 25 |
| 29 | ПАО «Сбербанк» | Здание банка г Кулебаки, ул. Ст. Разина,50 | 30 |
| 30 | ИП Шадрина Л.В. | Магазин «Маяк» г Кулебаки, ул. Ст. Разина,59 | 20 |
| 31 | ИП Карпов С.Ю. | Магазин «запчасти» г Кулебаки, ул. Ст. Разина,248 | 20 |
| 32 | ИП Милухов Ю.В | Торговый центр «Светлана» г Кулебаки, ул. Ст. Разина,68 | 50 |
| 33 | ИП Милухов Ю.В | Магазин «Пятерочка» г Кулебаки, ул. Советская,14 | 50 |
| 34 | ИП Ермаков В.В. | Торговый центр г Кулебаки, ул. Ст. Разина,80 | 60 |
| 35 | ИП Киселева Н.В. | Магазин «Продукты» г Кулебаки,  ул. Ст. Разина,154а | 25 |
| 36 | ИП Киселева Н.В. | Магазин «Продукты» г Кулебаки, пл. Реполюции,8 | 25 |
| 37 | ООО «Колос» | Магазин «Продукты» г Кулебаки, ул. Полевая,14а | 25 |
| 38 | ИП Баюшев А.В. | Магазин «Светофор» г. Кулебаки, ул. Железнодорожная,1Е | 60 |
| 39 | ООО «ТЦ «Нива» | Магазин «Универсал»г. Кулебаки, ул. Бухвалова | 30 |
| 40 | ООО «Компас- Кулебаки» | Магазин «Лебединка» Кулебаки, ул. 2-я М.Горького,22-а | 35 |
| 41 | ООО «ТЦ «Нива» | Магазин «Продукты»г. Кулебаки, ул. Фрунзе,13 | 30 |
| 42 | ФГУП «Почта России» | Почтовое отделениег.о.г. Кулебаки,с. Теплово ул.Школьная,25  | 30 |
| 43 | ООО «ТЦ «Нива» | Магазин «Продукты»г.о.г. Кулебаки,с. Теплово ул. Школьная,21 | 30 |
| 44 | ИП Ершов М.Н. | Торговый центр «Гранд»г.о.г. Кулебаки,с. Теплово ул. Школьная,30 | 40 |
| 45 | ФГУП «Почта России» | Почтовое отделениег.о.г. Кулебаки,п. Велетьма ул. Садовникова,28  | 40 |
| 46 | ИП Кошелева И.А. | магазин г.о.г. Кулебаки, п. Велетьма ул. Комлева,2-в | 25 |
| 47 | ИП Власкова Н.С. | магазин г.о.г. Кулебаки,п. Велетьма ул.Комлева,2-а | 25 |
| 48 | ИП Чернышев С.А. | магазин г.о.г. Кулебаки,п. Велетьма ул.Комлева,2-б | 25 |
| 49 | ИП Конышев Б.Б. | ларек г.о.г. Кулебаки,п. Велетьма ул.Комлева,2 | 25 |
| 50 | АО «Тандер» | Магазин «Магнит Косметик» г.Кулебаки, ул. Воровского,70 | 50 |
|  | **И того:** |  | **1535** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 4к муниципальной программе «Формирование современнойгородской среды на территориигородского округа город КулебакиНижегородской области на 2018-2022 годы» |

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе город Кулебаки правил благоустройства**.

Таблица 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Итоговый документ** | **Сроки** |
| 1 | Создание рабочей группы по проведению инвентаризацииуровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Распоряжение главы администрации г.о.г.Кулебаки «О создании рабочей группы по проведению инвентаризацииуровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | 4кв. 2017г. |
| 2 | Составление графика проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Распоряжение главы администрации г.о.г.Кулебаки «О Графике проведения инвентаризацииуровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | 4кв. 2017г. |
| 3 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Акт об итогах инвентаризации в разрезе населенных пунктов и улиц г.о.г. Кулебаки | 4 кв. 2017г. |
| 4. | Составление Паспорта благоустройства территории индивидуальной жилой застройки | Распоряжение главы администрации г.о.г.Кулебаки «Об утверждении Паспорта благоустройства территории индивидуальной жилой застройки | 4 кв. 2017г. |
| 5. | Разработка Плана по заключению Соглашений с собственниками (пользователями)домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе город Кулебаки правил благоустройства. | Распоряжение главы администрации г.о.г.Кулебаки «Об утверждении Плана по заключению Соглашений с собственниками (пользователями)домов (собственниками (землепользователями) земельных участков)  | 4 кв. 2017г. |
| 6. | Реализация Плана по заключению Соглашенийс собственниками (пользователями)домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве | Соглашения с собственниками (пользователями) о домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве … | 2018-2020 годы  в течение года |
| 7. | Ежегодная актуализация Паспорта благоустройства территории индивидуальной жилой застройки с учетом заключенных и выполненных Соглашений, повторной ежегодной инвентаризации. | Актуализированный Паспорт |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 5к муниципальной программе «Формирование современнойгородской среды на территориигородского округа город КулебакиНижегородской области на 2018-2022 годы» |

**Перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов городского округа город Кулебаки.**

Таблица 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование сельского населенного пункта городского округа** | **Протяженность сетей** | **Перечень работ** |
|  | **село Теплово**  | **3680 м** |  |
| 1 | Ул. Советская (д. №№ 1- 13; 47-135; 161-185; 185-199; 145-124; | 1270. | замена труб |
| 2 | Ул. Октябрьская от дома № 2 до дома № 64. | 460 м. | замена стальной трубы Ø76 мм на пластиковую трубу Ø110 мм |
| 3 | Ул. Новая от переулка Школьного до дома № 34 по ул.Школьная  | 460 м. | замена стальной трубы Ø76 мм на пластиковую трубу Ø110 мм. |
| 4 | Ул. Школьная от дома №1 до дома № 25 . | 500 м. | замена стальной трубы Ø57 мм на пластиковую трубу Ø110 мм |
| 5 | Ул. Объездная  | 200 м. | замена стальной трубы Ø76 мм на пластиковую трубу Ø110 мм. |
| 6 | Ул. Зеленая  | 340 м. | замена стальной трубы Ø100 мм на пластиковую трубу Ø110 мм. |
| 7 | пер. Школьный  | 240 м. | замена стальной трубы Ø100 мм на пластиковую трубу Ø110 мм. |
| 8 | пер. Полевой  | 210 м. | замена стальной трубы Ø100 мм на пластиковую трубу Ø110 мм. |
|  | **село Ломовка**  | **10800** |  |
| 1 | ул.Луговая, ул.Заречная,ул.Клубная,ул.Пионерская,ул.Набережная, ул.Молодежная, ул.Садовая, ул.Южная, ул.Полевая | 6000 м | Замена ветхих водопроводных сетей  |
| 2 | ул.Цветочная, ул.Рубленый бор, ул.Родниковая. | 2000 м | Замена ветхих водопроводных сетей  |
| 3 |  Ул. Первомайская, ул.Можайского, ул.Центральная, ул.Школьная, ул.Футбольная, ул.Новая, Тул.орговая. | 2800 м | Замена ветхих водопроводных сетей |
|  | **Село Мурзицы** | **3000м** |  |
| 1 |  ул. Комсомольская | 500 м | реконструкция |
| 2 | ул. Бадаева | 400 м | реконструкция |
| 3 | ул. Кутузова,д.39-59 | 500 м | реконструкция |
| 4 | ул. Прудовая, д. 20-26 | 200 м | реконструкция |
| 5 |  ул. 1-ая Садовая | 300 м | реконструкция |
| 6 | ул. 2-ая Лесная | 400 м | реконструкция |
| 7. | ул.1 –ая Лесная | 300 м | реконструкция |
| 8. |  ул. Зеленая | 150 м | реконструкция |
| 9. |  ул. Советская | 250 м | реконструкция |
| 10.  | Закольцовок не имеется | - |  |
|  | **р.п. Велетьма** | **600** |  |
| 1 | ул. Запрудная от д. № 2 до д. № 9 |  120 | Замена трубы, установка 1 задвижки, замена кирпичной кладки колодца гидранта на ж/б кольца (2 кольца), установка крышки на колодец  |
| 2 | ул. 1 Рабочая от д. № 44 до д. № 58, переход на ул. 8 Марта переход на ул.  |  180 | Замена трубы, замена кирпичной кладки колодцев 2-х гидрантов на ж/б кольца (4 кольца), установка крышки на колодца  |
| 3 | ул. 2 Рабочая от д. № 13 до д. № 25 |  150 | Замена трубы |
| 4 | ул. Первомайская от д. № 26 до д. № 40 |  150 | Замена трубы |
|  |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Приложение 6к муниципальной программе «Формирование современнойгородской среды на территориигородского округа город КулебакиНижегородской области на 2018-2022 годы» |

**Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2018 году на территории городского округа город Кулебаки**

Таблица 12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **S территории, м2** | **Перечень работ** |
| **Дворовые территории** |
| 1 | Дворовая территория, отобранная по результатам конкурсного отбора |  |  |
| 2 | Дворовая территория, отобранная по результатам конкурсного отбора |  |  |
| 3 | Дворовая территория, отобранная по результатам конкурсного отбора |  |  |
| **Общественные пространства** |
| 7 | Сквер ул. Гастелло г. Кулебаки | 1118 | Установка арт-объектов, устройство пешеходных дорожек из брусчатки, установка МАФ, ремонт ограждения, посадка декоративного кустарника и др. |
| 8 | Сквер ул. 60 лет ВЛКСМ г. Кулебаки | 1230 | Замена ограждения, снос аварийных деревьев, установка арт-объекта, посвященного 100-летию Комсомола и др |
| 9 | Парк культуры и отдыха в г. Кулебаки | 80000 | Благоустройство набережной |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 7к муниципальной программе «Формирование современнойгородской среды на территориигородского округа город КулебакиНижегородской области на 2018-2022 годы» |

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием.**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа город Кулебаки, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и форму финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, уполномоченное собственниками лицо (при непосредственном способе управления многоквартирным домом), многоквартирные дома которых подлежат благоустройству.

1.3. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% от стоимости работ.

2. Порядок финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется администрацией городского округа город Кулебаки.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый администрацией городского округа город Кулебаки.

3.2. Администрация городского округа город Кулебаки заключает соглашение с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Администрация городского округа город Кулебаки обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Администрация городского округа город Кулебаки обеспечивает опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация городского округа город Кулебаки ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной Общественной комиссии (создана Постановлением администрации г.о.г. Кулебаки от 05.07.2017г. №1490).

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация городского округа город Кулебаки осуществляет перечисление

средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка РФ или кредитной организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и на основании заключенных муниципальных контрактов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем уполномоченного предприятия совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления акта приемки работ (услуг).

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией городского округа город Кулебаки в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация городского округа город Кулебаки обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Приложение 8к муниципальной программе «Формирование современнойгородской среды на территориигородского округа город КулебакиНижегородской области на 2018-2022 годы» |

**Порядок**

**разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области**

 **на 2018-2022 годы»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий городского округа город Кулебаки Нижегородской области, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории многоквартирных домов и (или) общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории многоквартирных домов или общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1.4. От имени администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их представителями в части обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, включённых в муниципальную программу уполномочена общественная комиссия по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы (Постановление администрации г.о.г.Кулебаки от 05.07.2017г. №1490).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Дизайн – проект благоустройства дворовой территории многоквартирных домов и (или) общественной территории выполняется в графической форме на основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное решение благоустройства территории.

2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных на территории городского округа город Кулебаки, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства городского округа город Кулебаки, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Постановление Правительства Нижегородской области от 01.09.2017г. N651 "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2022 годы".

2.4. При подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий выполняются следующие действия:

- проведение визуального осмотра территории;

- определение участков территории, несущих определенную функциональную нагрузку: существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.;

- обсуждение возможного зонирования территории двора пользователями дворовой территории (собственниками помещений многоквартирного дома, жителями многоквартирного дома различных возрастных групп, включая жителей с ограниченными физическими возможностями, автовладельцев, собаководов, детей, подростков, пенсионеров);

- разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: пожеланий пользователей дворовой территории, удобства использования участков, взаимосвязи участков (функциональных зон) пешеходными коммуникациями (тротуарами, дорожками, тропинками, пандусами, лестницами), с учетом развития объекта благоустройства (двора);

- предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, озеленение и т.д.;

- уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства, исходя из требований функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное оборудование, опоры дворового освещения, озеленение, и т.д.);

- уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов

покрытий;

- подготовка графического материала.

2.5. К дизайн-проекту оформляется сводная ведомость объемов работ с учетом элементов благоустройства и конкретных объемов.

2.6. Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации исходя из сводной ведомости объемов работ и единичных расценок на текущий год.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирного дома и (или) общественных территорий, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству, о готовности дизайн-проекта в течение 5-х рабочих дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов и (или) общественной территории, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 5 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов и (или) общественной территории осуществляется администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области в течение трех рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта представителем заинтересованных лиц.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов и (или) общественной территории утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц.

3.5. По утвержденным дизайн-проектам, администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляется расчет сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов и (или) общественных территорий.

3.6. Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области осуществляет расчет сметной стоимости работ по благоустройству всех дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, включённых в муниципальную программу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 9к муниципальной программе «Формирование современнойгородской среды на территориигородского округа город КулебакиНижегородской области на 2018-2022 годы» |

 **Критерии отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству в приоритетном порядке. Условия уровня финансового участи жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовой территории. Условия проведения работ по благоустройству в части обеспечения доступности для маломобильных групп населения.**

**Критерии отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству в**

 **приоритетном порядке** Таблица 13

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п  | Критерии  |
| 1. | Дворовые территории, расположенные в МКД вдоль центральных дорог города (населенного пункта) |
| 2. | Дворовые территории МКД, которые образуют единое замкнутое пространство (одна комплексная территория) |
| 3. | Количество проживающих в МКД (количество благополучателей) |
| 4. | Заинтересованность жителей в участии (финансовом, трудовом) в благоустройстве дворовой территории. |
| 5. | Неудовлетворительное состояние дворовой территории. |

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), которые будут включены в адресный перечень, осуществляется муниципальной общественной комиссией (Постановление администрации г.о.г. Кулебаки от 05.07.2017г. №1490 «О создании общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2022 годы») согласно Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу, утвержденному Постановлением администрации г.о.г. Кулебаки от 04 июля 2017 года № 1479.

**Условия об уровне финансового участия жителей многоквартирных**

**домов в благоустройстве дворовой территории**

Финансовое участие жителей обязательно при благоустройстве объектов, указанных в дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых территорий. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного - в объеме не менее 20 % от общей стоимости таких работ.

**Условия проведении работ по благоустройству в части обеспечения**

**доступности для маломобильных групп населения.**

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены .в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_