| Информация об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за 2016 год (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Код главного распоряди-теля | Наименование объекта | Нормативно-правовой акт | Муниципальный заказчик | Заказчик-застройщик | План на год | Исполнено за год |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО в т.ч. | Областной бюджет | Местный бюджет | ВСЕГО в т.ч. | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 487 | Строительство инфраструктуры микрорайона «Северный» | МП "Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем" | Администрация городского округа | Отдел архитектуры и организации строительства | 1 900,0 | 0,0 | 1 900,0 | 1 220,4 | 0,0 | 1 220,4 |
| 2 | 487 | Строительство школы в с. Ломовка (ПСД) | МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки» | Администрация городского округа | Отдел архитектуры и организации строительства | 1 386,1 | 0,0 | 1 386,1 | 399,4 | 0,0 | 399,4 |
| 3 | 487 | Строительство детского сада в с. Ломовка на 76 мест | МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки» | Администрация городского округа | Отдел архитектуры и организации строительства | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 4 | 487 | Строительство газопровода в пос. Первомайский | МП «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки» | Администрация городского округа | Отдел архитектуры и организации строительства | 20 104,7 | 15 078,5 | 5 026,2 | 16 071,5 | 11 789,3 | 4 282,2 |
| 1 | 487 | Работы по реконструкции музея |  | Администрация городского округа | Отдел архитектуры и организации строительства | 795,1 | 0,0 | 795,1 | 795,1 | 0,0 | 795,1 |
| 4 | 487 | Водоснабжение с. Шилокша (задолженность за технадзор) |  | Администрация городского округа | Отдел архитектуры и организации строительства | 120,9 | 0,0 | 120,9 | 120,9 | 0,0 | 120,9 |
|  |  |  | ИТОГО |  |  | 24 310,8 | 15 078,5 | 9 232,3 | 18 611,3 | 11789,3 | 6822,0 |