ОТЧЕТ

о работе  отдела архитектуры и организации строительства

администрации городского округа город Кулебаки

за 2017 год

Основными задачами отдела архитектуры и организации строительства являются:

- Проведение на территории городского округа город Кулебаки градостроительной политики в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, эффективного развития производительных сил, производственной и социальной инфраструктуры.

- Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

- Регулирование градостроительной деятельности и контроль за соблюдением требований, установленных законодательством при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, переустройства и перепланировки помещений, перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, а также при вводе завершенных строительством объектов в эксплуатацию.

- Организация разработки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности.

- Осуществление функции заказчика строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности.

- Оказание муниципальных услуг в области градостроительства

- План на 2017 год

- Утверждение корректировки в генерального плана и правил землепользования и застройки территорий городского округа.

- Организация работы по контролю  и соблюдению градостроительных норм при строительстве объектов на территории городского округа (проведение мониторинга соблюдения градостроительных норм при строительстве по ранее выданным разрешениям на строительство).

- Завершение строительства и ввод в эксплуатацию Межпоселкового газопровод высокого давления г. Кулебаки – п. Первомайский.  Распределительного газопровода низкого давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым домам в п. Первомайский г.о.г. Кулебаки Нижегородской области.

- Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение и газоснабжение) в ж.р. Северный.

- Завершение проектирование школы в с. Ломовка, получение положительного заключения гос. экспертизы  и направление её в Министерство образования.

- Создание единой схемы градостроительной деятельности с размещением всех систем инженерной инфраструктуры по населённым пунктам (ИСОГД).

В рамках осуществления основных функций отделом была проведена следующая работа:

- В области архитектуры и градостроительства

- В части осуществления функции по проведению на территории городского округа город Кулебаки градостроительной политики

- в 2017 году проектной организацией ООО « Геопроект – НН» были разработаны проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Кулебаки в соответствии  с действующим законодательством и требованиями Градостроительного кодекса РФ и направлены в Департамент градостроительного развития Нижегородской области для рассмотрения и подготовки положительного заключения. В ходе проверки были выявлены ряд замечаний. В настоящее время данная документация находится на корректировке в проектной организации. Для повторного рассмотрения и согласования данная документация будет направлена в ДГРТ НО в конце февраля 2018 года.

В настоящее время проект генерального плана и ПЗЗ размещены на официальном сайте г.о.г. Кулебаки для рассмотрения.

- В части осуществления функции по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)

- в 2017 году данная работа не проводилась по причине отсутствия единого программного продукта обеспечивающего. В настоящее время Министерством строительства создан типовой программный комплекс позволяющий размещать документы градостроительной деятельности муниципального образования. Получено 2 доступа пользования. Работа продолжается.

- В части осуществления функции по регулированию градостроительной деятельности и контроль за соблюдением требований, установленных законодательством при осуществлении строительства

- В рамках подготовки и рассмотрения предложений о выборе земельных участков для строительства (реконструкции) объектов и их благоустройства на межведомственной комиссии по землепользованию и застройке отделом было проведено 15 заседаний, где было рассмотрено 141 вопросов. В 2016 году - 13 заседание, где было рассмотрено 78 вопроса.

- В рамках рассмотрения и согласования размещения и проектов строительства объектов жилищно-гражданского, производственного, коммунального назначения и инженерно-транспортной инфраструктуры проведено 10 заседаний комиссии, на которых было рассмотрено 41 вопросов о строительстве линейных объектов по электроснабжению и газификации ИЖД и промышленных объектов. В 2016 году было проведено 11 заседаний комиссии, где было рассмотрено 45 вопросов. Основными вопросами были размещение объектов электро- и газоснабжения.

- За 2017 год было рассмотрено 271 заявление и обращений граждан и юридических лиц по вопросам осуществления градостроительной деятельности.

- В рамках осуществления функции по оказанию услуг выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе" была проведена следующая работа.

- в 2017 году в адрес ДГРТ НО для рассмотрения и согласования была направлена откорректированная схема размещения рекламных конструкций. Были получены рад замечаний. В конце года после устранения замечаний данная схема в эл.виде была повторно направлена на согласование. Ответа до настоящего времени не поступало.

- В области организация разработки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности:

В октябре 2015 года был заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной школы на 200 учащихся по ул. Торговая, д. 26 в с. Ломовка  Кулебакского района Нижегородской области. Техническим заданием на проектирование было предусмотрено следующее:

- проведение инженерно- геологических и инженерно-геодезических изыскании;

- разработка проектной документации;

- прохождение государственной экспертизы с целью получения положительного заключения.

В июле 2017 года в электронном виде проектная документация была направлена в ГАУ НО «Управление гос.экспертизы». В ходе проверки комплектации были выявлены ряд замечаний, которые устранялись проектной организацией.

В настоящее время все замечания устранены. Ориентировочная дата получения положительного заключения – март 2018 года.

- В области осуществление функции заказчика строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности:

За истекший период отделом проведена работа по  обеспечению заключения муниципальных контрактов (договоров) на строительство (ремонт) объектов муниципальной собственности :

- подготовлено смет и технических заданий на строительство (ремонт) объектов муниципальной собственности - 216. За 2016 год подготовлено 77 ведомостей объёмов работ и локальных сметных расчётов;

- Подготовлено заявок для проведения конкурса по выбору подрядной организации  на проведение работ по капитальному ремонту и строительству объектов было и заключено 14 договоров и муниципальных контрактов  (на сумму 12 909 477,58 руб.). За 2016 год 28 договоров и муниципальных контрактов.

Осуществлялось сопровождение исполнения муниципальных контрактов (договоров) по объектам капитального строительства:

- осуществление контроля за строительством 4-х многоквартирных домов;

- проверка и подписание актов освидетельствования скрытых работ;

Так же была организована приемка исполнительной документации от подрядчика.

- Организация выполнения работ по строительству и ремонту объектов муниципальной собственности

| 1 | Строительство сетей «Газоснабжение наружное от ул.Центральная, уч.64 до ул.Нижегородская, уч.33» в г.Кулебаки Нижегородской области в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков в ж.р. «Северный», предназначенных для бесплатного выделения многодетным семьям . | 1 341 936 ,95 т.р. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Строительство объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления г. Кулебаки – п. Первомайский. Распределительный газопровод низкого давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым домам в п. Первомайский Кулебакского района Нижегородской области» Мурзицкого сельсовета | Завершение работ |
| 3 | Строительство сетей «Газоснабжение 35-ти квартирного жилого дома №24 по ул.Осенней в г.Кулебаки Нижегородской области» | 1 288 554,9 руб. |
| 4 | Выполнение работ по ремонту кровли и фасада здания МБУК «Культурно-досуговый комплекс» городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 5 121 072,00 руб. |
| 5 | Выполнение работ по ремонту противорадиационного укрытия (ПРУ) в г.Кулебаки Нижегородской области | 251 633,00 руб. |
| 6 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания кинотеатра «Россия» городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 994 000,00 руб. |
| 7 | Выполнение работ по ремонту помещения 001 по адресу: Нижегородская обл. г. Кулебаки ул. Маряхина, д.4 | 90 000,00 руб. |
| 8 | Выполнение работ по ремонту здания дома культуры в с. Теплово городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 3655 691,17 руб. |
| 9 | Ремонт сан. узлов на 3-ем этаже в здании Администрации г.о.г. Кулебаки | 166 589,56 руб. |

VI. В рамках оказания муниципальных услуг в области градостроительства:

- Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций. За истекший период было подготовлено и выдано 1  разрешение на установку рекламных конструкций на многоквартирном доме города Кулебаки. Направлено 2 предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. В 2016 году было подготовлено 2 разрешения и направлено 8 предписаний о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции.

- Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории земельного участка, расположенного на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, за исключением осуществления строительства за счет средств областного бюджета и (или) по распоряжению Губернатора Нижегородской области в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

Подготовлено 253 разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (136 разрешений выдано через МФЦ)  (в 2016 году – 80 разрешение), 80% из них на ИЖС.

- Подготовка и выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, расположенного на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, за исключением осуществления строительства за счет средств областного бюджета и (или) по распоряжению Губернатора Нижегородской области в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

- подготовлено 14 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (1 разрешение через МФЦ). В 2016 году – 47 разрешения.

- Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично– дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения) городского округа город Кулебаки Нижегородской области за 2017 год было подготовлено 313 Постановлений о присвоении и уточнении адресов.

- Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области с привлечением средств материнского (семейного) капитала. В 2017 году в рамках оказания услуги по  освидетельствованию выполнения работ по строительству объектов с привлечением материнского капитала было подготовлено и направлено заявителям  24  Акта.  В 2016 году было подготовлено и выдано 18 Актов освидетельствования основных работ по строительству индивидуальных жилых домов с привлечением средств материнского капитала.

- Выдача градостроительных планов земельных участков на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области за 2017 год - градостроительных планов 260 (через МФЦ выдано 170 градостроительных планов) (в 2016 году – 104);

- Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области;

- Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, расположенного на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

Проведено 11 заседаний комиссии,  рассмотрено 28 вопросов. Рассматриваемые вопросы:

- перепланировка квартир, помещений - 14 вопросов;

- перевод помещения из жилого в нежилое - 10 вопросов;

- перевод на индивидуальное отопление – 4 вопроса.

- Публичные слушания по вопросам внесения изменений в ПЗЗ территории города Кулебаки, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, обсуждение проектов межевания территории: проведено 18 заседаний, рассмотрено 32 вопроса.

- Внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области - 13.

В 2017 году были проведены публичные слушания по вопросам внесения изменений в ПЗЗ территории города Кулебаки, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, обсуждение проектов межевания территории: проведено 18 заседаний, рассмотрено 32 вопроса.

План на 2018 год

- Утверждение проекта генерального плана и правил землепользования и застройки территорий городского округа.

- Усиление работы по контролю  и соблюдению градостроительных норм при строительстве объектов на территории городского округа (проведение мониторинга соблюдения градостроительных норм при строительстве по ранее выданным разрешениям на строительство).

- Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение и газоснабжение) в ж.р. Северный, организация работы по ремонту объектов муниципальной собственности.

- Завершение проектирование школы в с. Ломовка, получение положительного заключения гос. экспертизы  и направление её в Министерство образования.

- Ведение работы по наполнению единой схемы градостроительной деятельности с размещением всех систем инженерной инфраструктуры по населённым пунктам (ИСОГД).

Начальник отдела архитектуры

и организации строительства						Д.В.Сажин

20.02.2018 г.